Оперативная сводка по приоритетным направлениям реализации плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области

на  12.11.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) в том числе через Web-сервис | 105 ЛПУ(без динамики изменений с 29.10.2015) 52 ЛПУ (без динамики изменений с 10.09.2015) |
|  |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Приложение 1 Не приступили к работе - 5 ЛПУ Ведут работы по интеграции – 5 ЛПУ |
| 2 | ГИС «Паспорт МУ» | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 | Количество ЛПУ, актуализирующих сведения по участкам обслуживания (всего 60 ЛПУ) | Актуализируют данные - 60 ЛПУ (Приложение 3) |
| 3 | ГИС СО «Кадры» |  | Количество ЛПУ, актуализирующих информацию для федерального регистра мед. работников | Передается в ручном режиме на данный момент. Автоматизированный механизм вводится в эксплуатацию. |
| 4 | Соблюдение сроков ввода персональных данных медицинских свидетельств о смерти (МСС) в АС «Смертность» | Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» Приказ Министерства Самарской области от 03.04.2015 № 520 «О региональном плане мероприятий по снижению смертности населения Самарской области в 2015 году» | На 12.11.2015 доля введенных в течение 1-го календарного дня медицинских свидетельств о смерти граждан - 95 % | Приложение 2 (перечень 27 ЛПУ, допустивших поздний ввод 56 МСС за ноябрь 2015 года по состоянию на 12.11.2015) |
| 5 | Выверка лиц, состоящих на Д и Проф-учете у нарколога и снятых с учета по причине смерти | Поручение заместителя министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской по итогам селекторного совещания от 05.06.2015 | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 12.11.2015. | По результатам сверки –по картам Д-учета выявлено 5748 умерших, из них 238 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2712 умерших, из них 120 без отметки о снятии с учета. Приложение 3 |
| 6 | АС «Стационар» (Промед) | ГК №249 от 29.10.2012 ГК №43/14-ДБУ от 19.09.2014 | Количество МО, где доля созданных ЭИБ (в день госпитализации или на следующий день) от числа поступивших пациентов за определенный период составляет более 50% (АС «Стационар» установлена и функционирует в 30 МО) | 36,7% (11 МО) Приложение 4 |
| 7 | Приведение сайтов ЛПУ к действующим НПА | Письмо МИАЦ от 03.09.2015 № 1847 Напоминания 16.09.2015, 24.09.2015 и 15.10.2015 | 10 организаций не предоставили данные (без динамики изменений с 29.10.2015) | Приложение 5 (без динамики изменений с 29.10.2015) |

Приложение 1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не вносят данные |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Проводят работы по интеграции |
|  | 4003 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | Не вносят данные |
|  | 5025 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Проводят работы по интеграции |
|  | 6021 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Проводят работы по интеграции |
|  | 9252 | ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" | Не вносят данные |

Приложение 2

Отчет о своевременности ввода в АС «Смертность» первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти

(предварительных и окончательных) граждан, умерших с 01 по 11 ноября 2015

| № п/п | ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Введено в срок | Доля введенных в срок, % | Введено с задержкой |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 16 | 12 | 75,0 | 4 |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 22 | 20 | 90,9 | 2 |
| 3 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 5 | 4 | 80,0 | 1 |
| 4 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 13 | 12 | 92,3 | 1 |
| 5 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 9 | 8 | 88,9 | 1 |
| 6 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 6 | 5 | 83,3 | 1 |
| 7 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 16 | 15 | 93,8 | 1 |
| 8 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 28 | 26 | 92,9 | 2 |
| 9 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 7 | 6 | 85,7 | 1 |
| 10 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 5 | 4 | 80,0 | 1 |
| 11 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 6 | 3 | 50,0 | 3 |
| 12 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 9 | 8 | 88,9 | 1 |
| 13 | 4018 | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1 | 0 | 0,0 | 1 |
| 14 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 38 | 31 | 81,6 | 7 |
| 15 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 27 | 25 | 92,6 | 2 |
| 16 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 17 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 16 | 12 | 75,0 | 4 |
| 18 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 13 | 12 | 92,3 | 1 |
| 19 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 21 | 18 | 85,7 | 3 |
| 20 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 12 | 8 | 66,7 | 4 |
| 21 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 15 | 14 | 93,3 | 1 |
| 22 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 16 | 13 | 81,3 | 3 |
| 23 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 3 | 2 | 66,7 | 1 |
| 24 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 9 | 8 | 88,9 | 1 |
| 25 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 7 | 6 | 85,7 | 1 |
| 26 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 10 | 7 | 70,0 | 3 |
| 27 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 21 | 19 | 90,5 | 2 |
|  |  | Всего по 27 ЛПУ | 369 | 313 | 84,8 | 56 |
|  |  | Итого по 76 ЛПУ, выдававшим МСС | 1130 | 1074 | 95,0 | 56 |

Приложение 3

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 12.11.2015

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 202 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 701 | ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» | 2 | 0 |
|  | 902 | ГБУЗ СО «Кинельская ЦГБиР» | 4 | 0 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 10 | 0 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 2002 | ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» | 3 | 1 |
|  | 2102 | ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» | 1 | 1 |
|  | 2502 | ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 1 | 0 |
|  | 3202 | ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница» | 0 | 2 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 1 | 7 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 1 | 2 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 212 | 107 |
|  |  | ИТОГО | 238 | 120 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

Приложение 4

Отчет об активности работы врачей профильных отделений в АС "Стационар"

с 01.11.2015 по 11.11.2015

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов | Комментарий об изменении ситуации по сравнению с периодом c 21.10.2015 по 31.10.2015 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 21.10.2015 по 31.10.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 250 | 220 | 100.0 % | 0.0 | 100.0% |
| ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 149 | 3 | 2.0 % | ↑ 0.1 % | 1.9% |
| ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 55 | 0 | 0.0 % | Прекратили работу в АРМ "Врач профильного отделения" | 3.7% |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 64 | 48 | 75.0 % | ↓ 3.9 % | 78.9% |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 72 | 70 | 97.2 % | ↓ 2.8 % | 100.0% |
| ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 126 | 2 | 1.6 % | ↓ 4.9 % | 6.5% |
| ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 92 | 38 | 41.3 % | ↑ 2.2 % | 39.1% |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 37 | 30 | 81.1 % | ↓ 0.2 % | 81.3% |
| ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 45 | 18 | 40.0 % | ↑ 14.2 % | 25.8% |
| ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 61 | 3 | 4.9 % | ↓ 13.4 % | 18.3% |
| ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 43 | 15 | 34.9 % | ↓ 30.1 % | 65.0% |
| ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 225 | 44 | 19.6 % | ↑ 1.0 % | 18.6% |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 69 | 44 | 63.8 % | ↓ 3.4 % | 67.2% |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 67 | 42 | 62.7 % | ↓ 0.3 % | 63.0% |
| ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 67 | 1 | 1.5 % | ↓ 5.1 % | 6.6% |
| ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 143 | 29 | 20.3 % | ↓ 12.8 % | 33.1% |
| ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 61 | 30 | 49.2 % | ↑ 3.5 % | 45.7% |
| ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 86 | 30 | 34.9 % | ↓ 11.1 % | 46.0% |
| ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 46 | 7 | 15.2 % | ↓ 4.8 % | 20.0% |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 217 | 147 | 67.7 % | ↑ 1.3 % | 66.4% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 29 | 24 | 82.8 % | ↑ 42.8 % | 40.0% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 201 | 144 | 71.6 % | ↑ 32.4 % | 39.2% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 32 | 13 | 40.6 % | ↑ 11.2 % | 29.4% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 727 | 208 | 28.6 % | ↑ 1.8 % | 26.8% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 44 | 6 | 13.6 % | ↓ 7.0 % | 20.6% |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 67 | 47 | 70.1 % | ↑ 1.3 % | 68.8% |
| ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 250 | 28 | 11.2 % | ↓ 7.2 % | 18.4% |
| ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 73 | 11 | 15.1 % | ↓ 8.3 % | 23.4% |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 66 | 36 | 54.5 % | ↑ 5.4 % | 49.1% |
| ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 55 | 1 | 1.8 % | ↓ 10.7 % | 12.5% |

Работают эффективно (доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов более 50%)

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СОКГВВ | 250 | 250 | 100.0% |
| ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 72 | 70 | 97.2% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 29 | 24 | 82.8% |
| ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 37 | 30 | 81.3% |
| ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 64 | 48 | 75.0% |
| ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 201 | 144 | 71.6% |
| ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 67 | 47 | 70.1% |
| ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 217 | 147 | 67.7% |
| ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 69 | 44 | 63.8% |
| ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 67 | 42 | 62.7% |
| ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 66 | 36 | 54.5% |

Не работают в АРМ "Врач профильного отделения"

| Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего | Историй болезни (ЭИБ) создано | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 55 | 0 | 0.0% |

Приложение 5

Список организаций, не ответивших на письмо МИАЦ от 03.09.2015 г. №1847.

| №п/п | Код МО | Наименование МО |
| --- | --- | --- |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 8" |
|  | 9401 | Клиники СамГМУ |
|  | 302 | ГБУЗ СО "Богатовская центральная районная больница" |
|  | 502 | ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная больница" |
|  | 602 | ГБУЗ СО "Борская центральная районная больница" |
|  | 701 | ГБУЗ СО "Волжская центральная районная больница" |
|  | 802 | ГБУЗ СО "Исаклинская центральная районная больница" |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская центральная районная больница" |
|  | 6025 | ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" |