Оперативная сводка по задачам информатизации здравоохранения Самарской области

на  23.04.2015 года

| № | Задача | Основание (нормативно-правовая база) | Состояние (проблемы) | «Клуб должников» (перечень ЛПУ-должников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальные льготники (ЛЛО) | Распоряжение № 26-р от 29.01.2008г министерства здравоохранения и социального развития Самарской области «Об утверждении временного регламента организационно-функционального взаимодействия субъектов системы льготного лекарственного обеспечения граждан в Самарской области»; «Положение о порядке информационного взаимодействия в системе льготного лекарственного обеспечения» от 29.01.2008 № 28 (версия 2.0) и от 28.03.2011 № 392-р (изменения). | Ежедекадное подтверждение информации о территориальных льготниках на сайте МИАЦ (не подтвердили) | ЛПУ, не подтвердившие число территориальных льготников на 20.04.2015г: ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| 2 | ГИС «Регистр медицинских справок» | Постановление Правительства Самарской области от 15.05.2014 №268 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.12.2014 N 37-н Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 30.01.2015 N 8-н | ЛПУ, получившие пакет документов для работы в ГИС «РМС», но не работающие в системе | Справки УФМС (Приложение 1): ЛПУ, получившие пакет документов для работы в ГИС «РМС», но не работающие в системе: ГБУЗ «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» ГБУЗ «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» Справки ГИБДД (Приложение 2): ЛПУ, которые обращались в МИАЦ, но у них нет лицензий: ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО «СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» ГБУЗ «САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» |
| 3 | ГИС «Паспорт МУ» модуль лекарственных препаратов (ЛП) | Постановление Правительства Самарской области от 15 мая 2014 г. N 272 Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.02.2014 N 273 | ЛПУ, получившие доступ к системе, но не вводившие в нее данные |  |
| 3.1 |  |  | Количество ЛПУ, передающих данные (всего 115 ЛПУ) | 73 ЛПУ, в том числе через Web-сервис (Приложение 3) |
| 3.2 |  |  | Количество ЛПУ, получивших доступ к модулю лекарственных препаратов (УЛПиИМН), которые не вносят данные | Не приступили к работе - 14 ЛПУ (Приложение 4) Ведут работы по интеграции - 28 ЛПУ (Приложение 5) |
| 4 | РАМИ | ГК№ 42/14-ДБУ от 14.09.2014(15уч) ГК №79 от 25.11.2013(4уч) | Перечень учреждений пополнения РАМИ в динамике | Приложение 6 |
| 5 | АС ВМП | Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N 930н Приказ Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» Протокол рабочего совещания министерства здравоохранения Самарской области по вопросам оказания ВМП в системе ОМС в 2015 году от 02.03.2015 | Задача актуализации единого перечня лиц, нуждающихся в ВМП, решена не в полной мере: требуется сведения еще от 4 специалистов. В 11 из 13 ЛПУ, оказывающих ВМП, установлена АРМ «ВМП». В ГБУЗ «Самарский областной центр планирования семьи и репродукции» работает другая специализированная система. В ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №1" работы по установке АРМ «ВМП» ведутся. | Главные внештатные специалисты МЗ СО по: травматологии и ортопедии, оториноларингологии, ССХ, челюстно-лицевой хирургии. |

Приложение 1

| Бланки справок для УФМС внесенные в ГИС СО "РМС" с 01.01.2015 по 23.04.2015 |
| --- |
| № п/п | Код ЛПУ | Наименование | Пользователей (выданы логины и пароли, есть доступ к ТМС или Vipnet) | Мигранты |
|  |  |  |  | Сертификат об отсутвии ВИЧ-инфекции | Врачебное свидетельство об отсутствии туберкулеза (36 с) | Врачебное свидетельство об отсутствии ИЗПП (36 в) | Врачебное свидетельство об отсутствии наркотической зависимости (36 а) |
|  |  |  |  | Использовано |
| 1 | 3412 | ГБУЗ СО "СКВД" | 3 | 139 | 0 | 139 | 0 |
| 2 | 3413 | ГБУЗ СО "СНД" | 12 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 3 | 3415 | ГБУЗ СО "Сызранский ПТД" | 11 | 0 | 908 | 0 | 0 |
| 4 | 4004 | ГБУЗ СО "ТНД" | 20 | 0 | 0 | 0 | 4504 |
| 5 | 4005 | ГБУЗ СО "ТПТД" | 5 | 0 | 1927 | 0 | 0 |
| 6 | 4024 | ГБУЗ СО "ТГКБ № 5" | 9 | 4231 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4050 | ГБУЗ СО ТКВД | 16 | 0 | 0 | 5775 | 0 |
| 8 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 25 | 0 | 796 | 0 | 736 |
| 9 | 6009 | ГБУЗ СОЦ СПИД И ИЗ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6013 | ГБУЗ "СОКПТД им.Н.В.Постникова" | 18 | 0 | 749 | 0 | 0 |
| 11 | 6015 | ГБУЗ "СОКВД" | 18 | 0 | 0 | 3955 | 0 |
| 12 | 6025 | ГБУЗ "СОНД" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого бланков справок: |  | 4370 | 4380 | 9869 | 6090 |
|  |  | Всего внесено справок для УФМС в ГИС СО "РМС": | 24709 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе внесено бланков справок УФМС, полученных с целью оформления патента на трудовую деятельность: | 20967 |  |  |  |  |
|  |  | Не работают |  |  |  |

Приложение 2

| Бланки справок ГИБДД внесенные в ГИС СО "РМС" с 01.01.2015 по 23.04.2015 |
| --- |
| № пп | Код ЛПУ | Наименование | Пользователей (выданы логины и пароли, есть доступ к ТМС или Vipnet) | Справка в ГИБДД (использовано) | Примечание |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 19 | 0 | Нет лицензии |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 11 | 0 | Нет лицензии |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 11 | 444 |  |
| 4 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 68 | 168 |  |
| 5 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 13 | 154 |  |
| 6 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБГИР" | 26 | 932 |  |
| 7 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 17 | 247 |  |
| 8 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 13 | 227 |  |
| 9 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 36 | 240 |  |
| 10 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 20 | 64 |  |
| 11 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 10 | 218 |  |
| 12 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 33 | 568 |  |
| 13 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 20 | 225 |  |
| 14 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБГР" | 16 | 516 |  |
| 15 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 23 | 58 |  |
| 16 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 36 | 255 |  |
| 17 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 18 | 632 |  |
| 18 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 9 | 208 |  |
| 19 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 18 | 0 | Нет лицензии |
| 20 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 12 | 225 |  |
| 21 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 16 | 209 |  |
| 22 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 17 | 185 |  |
| 23 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 10 | 135 |  |
| 24 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 7 | 0 | Нет лицензии |
| 25 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 19 | 696 |  |
| 26 | 3102 | ГБУЗ СО "НЦГБ" | 22 | 135 |  |
| 27 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦГБ" | 19 | 141 |  |
| 28 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 19 | 604 |  |
| 29 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРБОЛЬНИЦА № 1" | 11 | 13 |  |
| 30 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ № 2" | 8 | 112 |  |
| 31 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | 11 | 42 |  |
| 32 | 3413 | ГБУЗ СО "СНД" | 12 | 0 | Участвуют осмотром |
| 33 | 3414 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКИЙ ПНД" | 10 | 0 | Участвуют осмотром |
| 34 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ № 3" | 7 | 0 | Нет лицензии |
| 35 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГП" | 11 | 137 |  |
| 36 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧЦГБ" | 9 | 17 |  |
| 37 | 4003 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПНД" | 22 | 0 | Участвуют осмотром |
| 38 | 4004 | ГБУЗ СО "ТНД" | 20 | 0 | Участвуют осмотром |
| 39 | 4023 | ГБУЗ СО "ТГБ № 4" | 11 | 337 |  |
| 40 | 4026 | ГБУЗ СО "ТГП № 1" | 28 | 273 |  |
| 41 | 4043 | ГБУЗ СО "ТГКП № 3" | 28 | 230 |  |
| 42 | 4098 | ГБУЗ СО "ТГП № 2" | 20 | 271 |  |
| 43 | 4099 | ГБУЗ СО "ТГП № 4" | 11 | 336 |  |
| 44 | 5007 | ГБУЗ СО "СПНД" | 52 | 0 | Участвуют осмотром |
| 45 | 5113 | ГБУЗ СО СГП № 13 | 13 | 135 |  |
| 46 | 5201 | ГБУЗ СО "СГП № 4" | 13 | 227 |  |
| 47 | 5202 | ГБУЗ СО "СГКБ № 8" | 13 | 104 |  |
| 48 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 44 | 152 |  |
| 49 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 23 | 159 |  |
| 50 | 5401 | ГБУЗ СО СГБ № 10 | 13 | 605 |  |
| 51 | 5501 | ГБУЗ СО "СГП № 3" | 15 | 84 |  |
| 52 | 5601 | ГБУЗ СО "СГП № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 20 | 39 |  |
| 53 | 5602 | ГБУЗ СО "СГБ № 4" | 14 | 113 |  |
| 54 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 25 | 1 |  |
| 55 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 15 | 3 |  |
| 56 | 5705 | ГБУЗ СО ''СМСЧ №2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА'' | 14 | 246 |  |
| 57 | 5715 | ГБУЗ СО "СГКП № 15" | 25 | 158 |  |
| 58 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛ.РАЙОНА" | 18 | 151 |  |
| 59 | 5721 | ГБУЗ СО "СГП № 1" | 25 | 257 |  |
| 60 | 5902 | ГБУЗ СО "СГБ № 6" | 14 | 27 |  |
| 61 | 5903 | ГБУЗ СО "СГП № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 22 | 131 |  |
| 62 | 6002 | ГБУЗ СОКБ ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА | 24 | 11 |  |
| 63 | 6003 | ОАО "СДЦ" | 8 | 17 |  |
| 64 | 6004 | ГБУЗ "СОКБ № 2" | 17 | 43 |  |
| 65 | 6008 | ГБУЗ "СПБ" | 11 | 0 | Нет лицензии |
| 66 | 6009 | ГБУЗ СОЦ СПИД И ИЗ | 11 | 0 | Участвуют осмотром |
| 67 | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ | 20 | 4 |  |
| 68 | 6025 | ГБУЗ "СОНД" | 31 | 0 |  |
| 69 | 9401 | ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВ РОССИИ | 34 | 17 |  |
| 70 | 9501 | САМАРСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ №1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА РОССИИ | 12 | 29 |  |
| 71 | 9601 | ФГБОУ ВПО "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 7 | 15 |  |
|  |  | Итого бланков справок: |  | 11982 |  |

Приложение 3

| СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНОСЯЩИХ ДАННЫЕ ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИС |
| --- |
| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения полное по Уставу |
| 1 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 3417 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| 5 | 4018 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
| 6 | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
| 7 | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА" |
| 8 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 9 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
| 10 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |
| 11 | 5704 | ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9» |
| 12 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
| 13 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
| 14 | 6002 | ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА» |
| 15 | 6007 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО" |
| 16 | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" |

Приложение 4

| СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ВНОСЯЩИХ ДАННЫЕ В МОДУЛЬ "УЛП И ИМН" |
| --- |
| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения полное по Уставу |
| 1 | 402 | ГБУЗ СО"БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 502 | ГБУЗ СО"БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 1202 | ГБУЗ СО"КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 5 | 1802 | ГБУЗ СО"ПРИВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 6 | 2302 | ГБУЗ СО"ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 7 | 3002 | ГБУЗ СО"ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 8 | 4003 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 9 | 4048 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
| 10 | 4051 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
| 11 | 4052 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 12 | 6010 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 13 | 6028 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| 14 | 9252 | ГБУЗ СО "CАНАТОРИЙ "САМАРА" |

Приложение 5

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ РАБОТЫ ПО ИНТЕГРАИИ № п/п Код ЛПУ Наименование учреждения полное по Уставу 1 701 ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 2 902 ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" 3 1302 ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 4 1602 ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 5 1702 ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА И РАЙОНА" 6 1902 ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 7 2402 ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 8 3202 ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 9 3402 ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 10 3408 ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 11 3419 ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" 12 3422 ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 13 3501 ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 14 4024 ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" 15 5007 ГБУЗ СО "САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 16 5017 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ Н.Н.ИВАНОВОЙ" 17 5025 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 18 5202 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" 19 5207 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" 20 5606 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 21 5714 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" 22 5902 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" 23 6008 ГБУЗ "САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 24 6009 ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" 25 6013 ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ Н.В.ПОСТНИКОВА" 26 6021 ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 27 6025 ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 28 6030 ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ"

Приложение 6

Динамика наполнения РАМИ за 2015 год (кол-во изображений)

| № п/п | Наименование ЛПУ | 17.фев | 10.мар | 17.мар | 19.мар | 24.мар | 31.мар | 07.апр | 14.апр | 21.апр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 785 | 1127 | 1316 | 1387 | 1499 | 1581 | 1821 | 2028 | 2129 |
| 2 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 717 | 1049 | 1198 | 1244 | 1316 | 1460 | 1555 | 1657 | 1759 |
| 3 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 56 | 81 |
| 6 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | 65 |
| 4 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 31 | 46 | 47 | 64 |
| 5 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 31 | 57 |
| 7 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 | 24 |
| 8 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1507 | 2202 | 2563 | 2682 | 2875 | 3136 | 3534 | 3902 | 4272 |