УТВЕРЖДАЮ:

директор МИАЦ

___________ С.Г. Сорокин

«___» _________ 2014

Ежемесячная комплексная справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области

(ноябрь 2014 г.)

| № | Наименование мероприятия /показателя | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Использование сервиса «Электронная регистратура Самарской области» (ЭР) |
| 1.1. | Количество ЛПУ, не имеющих актуализированного расписания в сервисе ЭР (всего 60 ЛПУ, оказывающих ПМСП) | шт. | 3 | По состоянию на 9.00 19.11.2014 отсутствовало расписание ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4», ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района», ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника» - причиной отсутствия расписания являлись технические проблемы со стороны ООО «Парус Медиа». По состоянию на 16.00 19.11.2014 проблемы устранены, расписание размещено в сервисе. |
| 1.2. | Количество талонов, забронированных гражданами через сервис ЭР Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 33 237; значение за предыдущий период (октябрь 2014) – 68 570; значение за аналогичный период прошлого года (ноябрь 2013) – 43 413 | шт. | 68 393 |  |
| 1.3. | Количество обращений граждан по телефону "Горячая линия ЭР" (956-18-15) за октябрь 2014 г. – 314 за сентябрь 2014 г. – 350 | шт. | 359 |  |
| 2. Телемедицинские консультации |
| 2.1. | Количество проведенных телемедицинских консультаций за отчетный период (всего запросов отправлено в консультирующие ЛПУ – 2, получено ответов – 0) | шт. | 0 | Запрашивающий ЛПУ: 1) ГБУЗ СО "Новокуйбышевская ЦГБ" 2) ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" |
| 3. Использование в работе ПО СВАН: «Стационар» |
| 3.1. | Мониторинг использования АС «Стационар» в ЛПУ Самарской области (всего 32 ЛПУ) (% использования функционала системы, от количества ЛПУ (30), внедряющих ПО) в базовом объеме в полном объеме | % | 100 58,1 | Базовый пакет АС «Стационар» (АРМы «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика») внедрен в 30 ЛПУ. Приложение 1 |
| 4. Внедрение АС «Вакцинопрофилактика» |
| 4.1. | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 25 ЛПУ) | шт. | 2 | 1) ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2) ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
| 5. Соблюдение сроков ввода бланков медицинских свидетельств о смерти в АС «Смертность» |
| 5.1. | Доля учреждений, осуществляющих ввод бланков медицинских свидетельств о смерти в АС «Смертность» в соответствии с нормативными требованиями – 76 учреждений (всего 85 ЛПУ) | % | 89,4 | Приложение 2 |
| 6. Использование в ЛПУ сервиса «Диспетчерский пункт» (ДП) |
| 6.1. | Количество талонов, забронированных врачами для пациентов через ДП Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 2 762; значение за предыдущий период (октябрь 2014) – 6 023; значение за аналогичный период прошлого года (ноябрь 2013) – 4 695 | шт. | 5 039 |  |
| 6.2. | Количество талонов, забронированных врачами для пациентов через ДП на МРТ, КТ значение за предыдущий период (октябрь 2014) – 215; значение за аналогичный период прошлого года (ноябрь 2013) – 35 | шт. | 113 |  |
| 7. Результаты выездных обследований состояния информатизации |
| 7.1. | Количество ЛПУ, в которых не запущены в полную эксплуатацию или не используются программные продукты (с указанием программных продуктов и причин) (всего 0 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 7.2. | Количество ЛПУ, в которых не используется компьютерная техника (с указанием причин) | шт. | 0 |  |
| 8. Мониторинги |
| 8.1. | Доля учреждений, предоставивших данные по мониторингу ССЗ за ноябрь 2014г. в срок и без ошибок 48 учреждений (всего 63 ЛПУ) | % | 76,2 | Приложение 3 |
| 8.2. | Доля учреждений, корректно и в срок предоставляющих данные по ежедневному мониторингу о лицах, прибывших с Юго-Востока Украины – 89 учреждений (всего 105 ЛПУ) | % | 84,8 | Приложение 4 |
| 8.3. | Доля ответов предоставленных МИАЦ по запросам Прокуратуры по лицам, употребляющим наркотические и психотропные средства за отчетный период ноябрь (поступило 4 запроса; исходящих ответов – 3, 1 письмо содержит ответ на 2 письма) | % | 100 |  |
| 9. Эксплуатация АС «Паспорт МУ» |
| 9.2. | Количество ЛПУ, не передавших сведения о финансово-хозяйственной деятельности (сведения об оборотах) за отчетный период «Октябрь 2014» по состоянию на 04.12.2014 (всего 127 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 9.3. | Количество ЛПУ, не передавших общие сведения и сведения об организационной структуре за отчетный период «Октябрь 2014» по состоянию на 04.12.2014 (всего 127 ЛПУ) | шт. | 0 |  |

| 10. Мониторинг подключения к внутриведомственной интеграционной шине (ВИШ) |
| --- |
| 10.1. | Всего ГБУЗ для подключения к ВИШ - из них подключившихся - из них в объёме ТАП - из них в объёме КВС - из них в объёме РТЛ - из них в объёме СМП - из них в объеме ВП - из них в объеме НАРК - из них в объеме ЛН - из них в полном объёме (включая описательную часть истории болезни, протоколы, экспертизы и т.п.) Также подключенных другой формы собственности | шт. | 111 93 89 из 106 63 из 91 71 из 71 32 из 33 19 из 25 13 из 32 72 из 102 0 из 111 11 | Приложение 5 ТАП – Талон амбулаторного пациента КВС – Карта выбывшего стационара РТЛ – Регистр террит-ных льготников СМП – Скорая медицинская помощь ВП – Вакцинопрофилактика НАРК – ККДН наркоманов ЛН – Листки нетрудоспособности |
| 11. Мониторинг показателя «Среднее время ожидания пациентом приема врача» |
| 11.1. | Среднее время ожидания пациентом приема врачей, ведущих амбулаторный и / или консультативный прием, в ЛПУ Самарской области (по данным ЛПУ), из них: - врачей-терапевтов участковых - врачей-педиатров участковых - врачей общей практики (семейных врачей) | мин. | 13,7 19,9 19,4 18,7 |  |

Красные значения – обратить внимание

Зеленые значения – положительная динамика

Приложение 1

Мониторинг использования АИС «Стационар» (СВАН) в ЛПУ Самарской области по состоянию на 01.12.2014г.

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации | кол-во используемых АРМ (исп./всего) | Примечание (Причины неиспользования АРМ «Приемный покой» в АИС «Стационар») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 7/7 |  |
| 2 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | 7/7 |  |
| 3 | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 7/7 |  |
| 4 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 5/7 |  |
| 5 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №3" | 5/7 |  |
| 6 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 7 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 8 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 9 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 10 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 11 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 12 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 13 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 14 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 15 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 16 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 17 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 18 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 19 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 20 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |  |
| 21 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №2" | 4/7 |  |
| 22 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №1" | 3/7 |  |
| 23 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 24 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 25 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 26 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 27 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 28 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |  |
| 29 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 3/7 |  |
| 30 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | 3/7 |  |
| 31 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 0/7 |  |
| 32 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 0/7 |  |

Вывод:

Из 32 учреждений здравоохранения Самарской области, в которых по ГК № 249 от 29.10.2012г внедрялась АИС «Стационар»:

(7/7) - 3 учреждения (ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», ГБУЗ «Сызранская ЦГБ») эксплуатируют АИС «Стационар» в полном объеме (АРМы «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача», «Аптека», «ЛИС», «ПАКС»);

(5/7) – 2 учреждения работают в АРМ «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача», «ЛИС»

(4/7) – 16 учреждений работают в АРМ «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача»

(3/7) – 9 учреждений работают в АРМ «Приемное отделение, «Статистика» и «Экономика»;

(0/7) - 2 учреждения не работают с АИС «Стационар» (СВАН).

Приложение 2

Перечень учреждений, осуществлявших в ноябре 2014 ввод МСС в АС "Смертность"

в сроки более 3 рабочих дней после выдачи бланка *

|  | ЛПУ | На 31.10.2014 | На 31.10.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. введено в день выдачи МСС | В т.ч. введено с задержкой в 1 день | В т.ч. введено с задержкой в 2-3 дня | В т.ч. введено с задержкой более 3 дней | Доля позднего ввода (в %) |
| № п/п | № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66,67% |
| 2 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20,00% |
| 3 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 28 | 28 | 2 | 10 | 12 | 4 | 14,29% |
| 4 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 5 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 52 | 52 | 6 | 12 | 19 | 15 | 28,85% |
| 6 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 47 | 47 | 6 | 13 | 9 | 19 | 40,43% |
| 7 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 40 | 40 | 6 | 8 | 16 | 10 | 25,00% |
| 8 | 5704 | ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9» | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44,44% |
| 9 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 36 | 36 | 2 | 5 | 13 | 16 | 44,44% |

- - в список включены учреждения, доля позднего ввода у которых составила 14% и более.

Приложение 3

Перечень учреждений, предоставивших за ноябрь информацию по мониторингу ССЗ в поздние сроки либо с ошибками

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 2 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 3 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи и с ошибками |
| 4 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 5 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 6 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 7 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 8 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи и с ошибками |
| 9 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 11 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 12 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 13 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи и с ошибками |
| 14 | 5704 | ГБУЗ СО «СГКБ № 9» | Отчет предоставлен с нарушением сроков сдачи |
| 15 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи и с ошибками |

| Приложение 4 Перечень учреждений, не предоставивших данные в установленные сроки по ежедневному мониторингу о лицах, прибывших с Юго- Востока Украины, по состоянию на 01.12.2014 № п/п Код ЛПУ Наименование ЛПУ Примечание 1 202 ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" Не предоставлены данные* 2 701 ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" Предоставлены некорректные данные ** 3 1202 ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" Не предоставлены данные 4 1402 ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | Не предоставлены данные 5 2002 ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" Не предоставлены данные 6 2302 ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" Предоставлены некорректные данные 7 2502 ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" Не предоставлены данные 8 3102 ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" Не предоставлены данные 9 3409 ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Предоставлены некорректные данные 10 3512 ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Не предоставлены данные 11 4003 ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР Не предоставлены данные 12 4099 ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" Предоставлены некорректные данные 13 5003 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" Не предоставлены данные 14 5018 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" Не предоставлены данные 15 5403 ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Не предоставлены данные 16 5902 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" Не предоставлены данные * - данные не предоставлены за месяц более 3 и более раза; ** - некорректно предоставлены данные 3 и более раза. |
| --- | --- |

Приложение 5

Предоставление сведений средствами автоматизированной системы “Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения самарской области (ВИШ)”

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование | Объем передачи данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТАП | КВС | РТЛ | СМП | ВП | НАРК | ЛН |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 4 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 5 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | нет |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | нет | да |
| 7 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 8 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | да | нет | да |
| 9 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 10 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 11 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | нет |
| 12 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 13 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 14 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
| 15 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 16 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | нет | да | да | - | нет | да |
| 17 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 18 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
| 19 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | - | да | нет | да |
| 20 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 21 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 22 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 23 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | нет | нет | да |
| 24 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 25 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
| 26 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | нет | да | да |
| 27 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | да | - | нет | да |
| 28 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | нет | нет | да |  | - | - | нет |
| 29 | 3114 | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
| 30 | 3115 | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
| 31 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | нет | да | нет | - | нет | да |
| 32 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | да | нет | нет | да |
| 33 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
| 34 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
| 35 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да |
| 36 | 3412 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
| 37 | 3413 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | нет | - | - | - | нет | да |
| 38 | 3414 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | нет | да | - | - | - | нет |
| 39 | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | нет | да | - | - | - | нет |
| 40 | 3417 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
| 41 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
| 42 | 3421 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | да | - | - | - | да |
| 43 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | да | да | да | - | - | - | да |
| 44 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | да | нет | - | да |
| 45 | 3512 | ГБУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
| 46 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | нет | да | - | - | - | нет |
| 47 | 4004 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
| 48 | 4005 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
| 49 | 4006 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
| 50 | 4018 | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да |
| 51 | 4021 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | нет | нет | - | - | - | - | нет |
| 52 | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | нет | нет | - | - | - | - | нет |
| 53 | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | нет | - | - | - | - | нет |
| 54 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | нет | нет | да | - | - | - | нет |
| 55 | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
| 56 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | нет | - | нет |
| 57 | 4044 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬН.МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "АРИАДНА" | да | нет | - | - | - | - | - |
| 58 | 4048 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | нет |
| 59 | 4050 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
| 60 | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | да | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 4052 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да |
| 62 | 4054 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | нет | - | - | - | - | - | нет |
| 63 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
| 64 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | да | да | да | - | - | - | нет |
| 65 | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | да | да | - | - | - | - | да |
| 66 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | да | да | - | - | - | - | нет |
| 67 | 5007 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | нет |
| 68 | 5008 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
| 69 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | нет | нет | - | - | - | - | нет |
| 70 | 5017 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | да | да | - | - | - | - | да |
| 71 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | нет | нет | - | - | - | - | нет |
| 72 | 5025 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | нет | - | - | - | - | - | нет |
| 73 | 5105 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
| 74 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | нет | нет | да | - | нет | - | нет |
| 75 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | нет | нет | да | - | да | - | нет |
| 76 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | да | нет | да | - | да | - | да |
| 77 | 5206 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 | да | - | - | - | - | - | да |
| 78 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
| 79 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | да | нет | да | - | - | - | да |
| 80 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | нет | нет | да | - | - | - | нет |
| 81 | 5403 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | да | - | да | - | - | - | да |
| 82 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
| 83 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | нет | нет | да | - | да | - | нет |
| 84 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | нет | да | - | - | - | да |
| 85 | 5606 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | нет | нет | - | - | - | - | нет |
| 86 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | да | нет | да | - | да | - | да |
| 87 | 5704 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 1" ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | да | да | - | - | - | да |
| 88 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
| 89 | 5708 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
| 90 | 5714 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
| 91 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
| 92 | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | нет | да | - | да | - | да |
| 93 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | нет | да | - | да | - | да |
| 94 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | нет | да | да | - | - | - | нет |
| 95 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
| 96 | 5905 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
| 97 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА | да | да | да | - | - | - | да |
| 98 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | да | да | да | - | да | - | да |
| 99 | 6007 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | да | да | - | - | - | - | да |
| 100 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | да | да | да | - | - | - | нет |
| 101 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | да | - | да | - | - | - | да |
| 102 | 6010 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
| 103 | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | да | да | да | - | - | - | да |
| 104 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | да | да | да | - | - | - | нет |
| 105 | 6015 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
| 106 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | нет | да | - | - | - | нет |
| 107 | 6017 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | нет | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6021 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | нет |
| 109 | 6023 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" | - | да | - | - | - | - | - |
| 110 | 6025 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | нет | нет | - | - | - | нет | нет |
| 111 | 6030 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ | нет | нет | - | - | - | - | - |
| Другой формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 3410 | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ | - | - | да | - | - | - | да |
| 113 | 4019 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | - | - | да | - | - | - | да |
| 114 | 4020 | ООО МСЧ № 6 | - | - | да | - | - | - | - |
| 115 | 4055 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | - | - | да | - | - | - | да |
| 116 | 4060 | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ" | - | - | да | - | - | - | да |
| 117 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | - | - | да | - | - | - | да |
| 118 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | - | - | да | - | - | - | нет |
| 119 | 9301 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | да | - | - | - | - |
| 120 | 9402 | КЛИНИКИ ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (в т.ч. 9401 - ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) | нет | нет | да | - | - | - | нет |
| 121 | 9690 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | - | - | да | - | - | - | да |
| 122 | 9703 | ФИЛИАЛ № 3 ФГКУ "354 ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МО РФ | - | - | да | - | - | - | да |