Ежемесячная справка по реализации мероприятий информатизации здравоохранения Самарской области

с целью выполнения соглашения* и дорожной карты ЕГИСЗ на 2015-2018 гг. (ДК)

(за апрель 2016 г.)

*Соглашения между Министерством здравоохранения Российской федерации и

Правительством Самарской области «О взаимодействии в сфере развития

Единой государственной информационной системы здравоохранения в 2015-2018 гг.»

| № П/П | Наименование контрольного показателя ДК и мероприятий по внедрению региональных информационных систем | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV ДК Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ |
| 1. п. IV.II.I ДК Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК) |
| 1.1 | Количество государственных МО, подключенных к АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» для передачи оперативной информации (ВИШ МЗ СО) (из 111 МО.), в т. ч.: подключённых к старой версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 1*) с разными объемами передачи информации подключенных к модернизированной версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 2) в части медицинских информационных систем (МИС) * Версия ВИШ 1 постепенно должна перестать использоваться, полностью заместившись ВИШ 2 в срок до 2017 г. | ед. ед. | 110 (99 %) 88 (79 %) | Подключение к ВИШ МЗ СО дает возможность передачи сведений ЭМК в федеральную систему интегрированной ЭМК ЕГИСЗ и создания региональной интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК) Не интегрирована с ВИШ: 1 ГБУЗ «Областная клиническая станция переливания крови» В процессах интеграции с ВИШ 2 динамика в настоящее время отсутствует. В ВИШ 2 напрямую передаются сведения ЭМК только из АС «Стационар» и АС «Поликлиника» (разработчик - МИАЦ). ООО «ИМЦ» не исполняет требования по развитию ЕГИСЗ по интеграции с РИЭМК (письмо МЗ СО от 15.01.2015 №30/39) Вывод: это делает невозможным полный оперативный сбор медицинской информации согласно требованиям ДК! |
| 2. п. IV.II.II ДК Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР) |
| 2.1 | Доля записей на прием к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет), от общего количества записей на прием (план – 6,9%) | % | 7,2 | За март 2016 года показатель составил 7,3% |
| 2.2 | Количество МО, не имеющих актуализированного расписания в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» и в ФЭР, из числа МО, оказывающих ПМСП (из 60 МО) | ед. | 5 | Данные представлены по результатам еженедельных проверок наличия и состояния расписания 60 МО, оказывающих ПМСП, на Интернет-ресурсах электронной записи на прием к врачу (в апреле - 4 проверки): 1. ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» расписание отсутствует 06.04.2016 (технические проблемы устранены, трансляция расписания возобновлена 07.04.2016) 2. ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» отсутствует расписание 06.04.2016 (технические проблемы устранены, трансляция расписания возобновлена 07.04.2016) 3. ГБУЗ СО «Приволжская ЦРБ» отсутствует расписание 13.04.2016 (технические проблемы устранены, трансляция расписания возобновлена 19.04.2016) 4. ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» отсутствует расписание врачей участковой службы 13.04.2016, 27.04.2016 5. ГБУЗ СО «Елховская ЦРБ» отсутствуют электронные талоны на прием к врачам 27.04.2016 |
| 2.3 | Количество обоснованных обращений граждан об отсутствии расписания врачей в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» или его неактуальности (для 60 МО, оказывающих ПМСП) | ед. | 0 |  |
| 3. п. IV.II.III ДК Прикладные медицинские информационные сиcтемы и системы медицинского электронного документооборота |
| 3.1 Эксплуатация ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения» |
| 3.1.1 | Количество МО, не передавших сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» об административно- хозяйственной деятельности (сведения об оборотах и начислениях сотрудников) за отчетный период «март 2016» по состоянию на 01.05.2016 (из 121 МО) | ед. | 2 | 202 ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" 5306 ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |
| 3.1.2 | Количество ЛПУ, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г. (из 113 МО) | ед. | 52 | Приложение 1 |
| 3.1.3 | Количество МО, не актуализирующих сведения для Федерального регистра медицинского оборудования в ГИС СО «Паспорт МУ» в подсистеме «Материально-техническое обеспечение» (из 113 МО) | ед. | 17 | Приложение 2 |
| 3.2 Эксплуатация ГИС СО «Кадры МУ» |
| 3.2.1 | Количество МО, не актуализирующих сведения в ГИС СО «Кадры МУ» по движению персонала (участковых специалистов) | ед. | 0 | Ввод и актуализация информации в ГИС СО «Кадры МУ» осуществляется МО ежедневно. |
| 3.2.2 | Количество МО, которые не в полном объеме заполняют раздел «Кадровый блок» ГИС СО «Кадры МУ» (информация об отпусках по уходу за ребенком и о случаях неявок и болезней сотрудников МО) | ед. | 3 | 1. ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»»; 2. ГБУЗ СО «Тольяттинская дезстанция»; 3. ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр Ариадна». |
| 3.3 Эксплуатация «Региональный архив медицинских изображений» (РАМИ) |
| 3.3.1 | Количество исследований, загруженных в РАМИ за апрель 2016г. | ед. | 5250 | Приложение 3 |
| 3.3.2 | Количество медицинских организаций с отсутствием динамики либо «отрицательной» динамикой загрузки медицинских исследований в РАМИ | ед. | 9 | 1. ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 2. ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 3. ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" 4. ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" 5. ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" 6. ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" 7. ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" 8. ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 9. ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
| 3.3.3 | Количество и доля МО, имеющих доступ (логин и пароль) в РАМИ (90 МО) | ед. % | 90 100% |  |
| 3.3.4 | Количество МО, использующих медицинские изображения из РАМИ. | ед. |  | Технология мониторинга прорабатывается! |
| 3.4 Эксплуатация АС «Льготное лекарственное обеспечение» |
| 3.4.1 | Доля рецептов по льготному лекарственному обеспечению, передаваемых в аптеки в электронном виде* * выписанные в МО и распечатанные на рецептурном бланке с использованием штрих-кода, по которому считываются в аптеке | % | 100 |  |
| 3.4.2 | Количество и доля рецептов с незаполненным полем «Код диагноза по МКБ-10» | ед. % | 30759 30,7 | Приложение 4 Приложение 4.1 |
| 3.4.3 | Количество и доля рецептов с незаполненными полями данных, позволяющих однозначно идентифицировать личность льготника (ЕНП, данные о документе удостоверяющем личность) | ед. % | 12597 23,2 |  |
| Эксплуатация других региональных информационных систем, не вошедших в ДК |
| 4.Эксплуатация АС «Стационар» |
| 4.1. 4.2 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов Количество МО с долей ЭИБ менее 50% (по состоянию на 30.04.2016) (из 30 МО) | % ед. | 48,8 15 | Динамика доли ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов Данные о доле ЭИБ в разрезе МО приведены в приложении 5. |
| Эксплуатация АС «Смертность» |
| 5.1. | Количество и доля медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных МСС), введенных в АС «Смертность» с опозданием, от общего числа выданных МСС: за апрель в течении 2–3 дней за апрель с опозданием более 3 дней (по состоянию на 4 мая) | ед. % ед. % | 198 5,7 26 0,7 | Приложение 6. Перечень 48 ЛПУ, допустивших поздний ввод |
| 5.2. | Количество МО, допустивших поздний ввод МСС за апрель (по состоянию на 04.05.2016) | ед. | 48 |  |
| 6. Мониторинги |
| 6.1. | Количество лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учете у нарколога, не снятые с учета по причине смерти в АС «Поликлиника» | ед. |  | По результатам сверки на 05.05.2016 – по картам Д-учета выявлено 6384 умерших, из них 66 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2599 умерших, из них 20 без отметки о снятии с учета. Приложение 7 |
| 6.2. | Количество и доля учреждений, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за март 2016 г. в срок и без ошибок 71(всего 79 ЛПУ) | ед. % | 71 89,9 | Перечень учреждений, предоставивших данные с нарушением сроков, приведены в приложении 8 |

Приложение 1

Перечень МО, которые не актуализировали сведения ГИС СО «Паспорт МУ» модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г.

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "РАЧЕЙКА" |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ |

Приложение 2

Перечень МО, которые не актуализировали сведения о медицинском оборудовании в АС «Паспорт МУ» для федерального регистра медицинского оборудования

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" |
|  | ГБУЗ СО САНАТОРИЙ САМАРА Г.КИСЛОВОДСК |

Приложение 3

Перечень учреждений пополнения РАМИ в 2016 году в динамике

|  |  | Кол-во исследований, загруженных в РАМИ в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЛПУ | на 31.03.2016 | на 30.04.2016 |
|  |  | всего | в т. ч. за последний месяц | всего | в т. ч. за послений месяц |
| 1 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 3782 | 1462 | 5357 | 1575 |
| 2 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 2245 | 1148 | 3039 | 794 |
| 3 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 1884 | 729 | 2630 | 746 |
| 4 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 1158 | 477 | 1702 | 544 |
| 5 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1027 | 86 | 1498 | 471 |
| 6 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 560 | 179 | 766 | 206 |
| 7 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 534 | 230 | 722 | 188 |
| 8 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 462 | 161 | 675 | 213 |
| 9 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 345 | 229 | 494 | 149 |
| 11 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 238 | 10 | 472 | 234 |
| 10 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 320 | 107 | 320 | 0 |
| 12 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 221 | 12 | 250 | 29 |
| 13 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 104 | 64 | 197 | 93 |
| 14 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 45 | 1 | 45 | 0 |
| 15 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 45 | 20 | 45 | 0 |
| 16 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 25 | 3 | 33 | 8 |
| 17 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 12995 | 4918 | 18245 | 5250 |

Приложение 4

|  | ЛПУ с большим % не заполненных данных о диагнозах по льготам по сводному регистру территориальных льготников на 01.05.2016г |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | код УЗ | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО | Не заполнен код диагноза по МКБ-10 | % уменьшения регистра при удалении записей с пустым кодом диагноза по льготе |
|  |  | Всего | 100075 | 30759 |  |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4734 | 1834 | 39 |
| 2 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 1866 | 484 | 26 |
| 3 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 7985 | 2431 | 30 |
| 4 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1121 | 279 | 25 |
| 5 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 4092 | 1061 | 26 |
| 6 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1131 | 274 | 24 |
| 7 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 4230 | 1126 | 27 |
| 8 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 1515 | 402 | 27 |
| 9 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 4781 | 1431 | 30 |
| 10 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2328 | 869 | 37 |
| 11 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4645 | 1311 | 28 |
| 12 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 4710 | 1116 | 24 |
| 13 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 1553 | 341 | 22 |
| 14 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1325 | 399 | 30 |
| 15 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1061 | 455 | 43 |
| 16 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 6621 | 2173 | 33 |
| 17 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 16427 | 7542 | 46 |
| 18 | 4055 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 52 | 30 | 58 |
| 19 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 13041 | 3163 | 24 |
| 20 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 7475 | 1927 | 26 |
| 21 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 9114 | 2004 | 22 |
| 22 | 9690 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 268 | 107 | 40 |
|  |  |  |  | Приложение 4.1 |
|  | ЛПУ с большим % не заполненных данных о льготнике по сводному регистру территориальных льготников на 01.05.2016г |  |
| № п/п | код УЗ | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО | Пустые данные о ЕНР, баз.ЛПУ, докум.личности, адресе | % не заполнения основных данных о льготнике |
|  |  |  | 54390 | 12597 |  |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4734 | 712 | 15 |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 7985 | 1439 | 18 |
| 8 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 8023 | 1220 | 15 |
| 12 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 4635 | 846 | 18 |
| 14 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 4230 | 623 | 15 |
| 15 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 1515 | 232 | 15 |
| 16 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 4781 | 2603 | 54 |
| 28 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 16427 | 4518 | 28 |
| 37 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 2060 | 404 | 20 |

Приложение 5

Мониторинг использования АИС «Стационар» в ЛПУ Самарской области за период с 01.04.2016 по 30.04.2016

( Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов в МО за отчетный период в динамике)

| № п/п | Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов, % | Изменение ситуации по сравнению с периодом c 01.02.2016 по 29.02.2016, % | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 01.02.2016 по 29.02.2016, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СОКГВВ | 562 | 561 | 99.8 | ↓ 0,2 | 100 |
| 2 | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 216 | 215 | 99.5 | ↑ 0,3 | 99,2 |
| 3 | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 30 | 28 | 93.3 | ↑ 5,1 | 88,2 |
| 4 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 102 | 84 | 82.4 | ↑ 31,9 | 50,5 |
| 5 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 248 | 197 | 79.4 | ↑ 53,7 | 24 |
| 6 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 506 | 379 | 74.9 | ↓ 2,9 | 77,8 |
| 7 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 191 | 142 | 74.3 | ↓ 14,2 | 88.5 |
| 8 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 117 | 83 | 70.9 | ↑ 6,6 | 64,3 |
| 9 | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 165 | 13 | 7.9 | ↓ 6,0 | 13,9 |
| 10 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 167 | 116 | 69.5 | ↓ 2,9 | 72,4 |
| 11 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 598 | 408 | 68.2 | ↓ 1,0 | 69,2 |
| 12 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 101 | 66 | 65.3 | ↑ 1,7 | 63,6 |
| 13 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 202 | 129 | 63.9 | ↑ 1,3 | 62,6 |
| 14 | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 249 | 144 | 57.8 | ↑ 1,5 | 56,3 |
| 15 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 1899 | 981 | 51.7 | ↑ 0,1 | 51,6 |
| 16 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 473 | 235 | 49.7 | ↑ 2,8 | 46,9 |
| 17 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 206 | 95 | 46.1 | ↓ 15,0 | 61.1 |
| 18 | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 229 | 96 | 41.9 | ↑ 3,6 | 38,3 |
| 19 | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 366 | 146 | 39.9 | ↑ 19,1 | 20,8 |
| 20 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 139 | 55 | 39.6 | ↓ 0,6 | 40,2 |
| 21 | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 192 | 72 | 37.5 | ↓ 1,1 | 38,6 |
| 22 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 191 | 67 | 35.1 | ↓ 10,3 | 45,4 |
| 23 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 669 | 226 | 33.8 | ↑ 10,0 | 23,8 |
| 24 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 159 | 53 | 33.3 | ↓ 10,5 | 43.8 |
| 25 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 127 | 39 | 30.7 | ↑ 9,4 | 21,3 |
| 26 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 835 | 183 | 21.9 | ↑ 20,0 | 1,9 |
| 27 | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 190 | 21 | 11.1 | ↓ 1,3 | 12,4 |
| 28 | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 329 | 34 | 10.3 | ↑ 1,2 | 9,1 |
| 29 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 84 | 2 | 2.4 | ↓ 4,2 | 6,6 |
| 30 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 442 | 3 | 0.7 | ↑ 0,3 | 0,4 |
|  | ИТОГО: | 9984 | 4873 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень ЛПУ, допустивших поздний ввод первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) граждан, умерших в апреле 2016 года по состоянию на 04.05.2016 |
| № п/п | ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
|  |  |  | с задержкой в 2-3 дня | Доля МСС, введенных с задержкой в 2-3 дня | с задержкой более 3 дней | Доля МСС, введенных с задержкой более 3 день |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 23 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 |
| 2 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 18 | 2 | 11,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 32 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 4 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 13 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
| 5 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 69 | 13 | 18,8 | 0 | 0,0 |
| 6 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 35 | 5 | 14,3 | 1 | 2,9 |
| 7 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 12 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 28 | 4 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 9 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 19 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 |
| 10 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 11 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 |
| 11 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 17 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 |
| 12 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 9 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 |
| 13 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 46 | 3 | 6,5 | 0 | 0,0 |
| 14 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 81 | 7 | 8,6 | 0 | 0,0 |
| 15 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 16 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 |
| 16 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 12 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| 17 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 23 | 2 | 8,7 | 3 | 13,0 |
| 18 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 35 | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 |
| 19 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 61 | 5 | 8,2 | 0 | 0,0 |
| 20 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 130 | 2 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 21 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 97 | 16 | 16,5 | 5 | 5,2 |
| 22 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 5 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| 23 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 74 | 17 | 23,0 | 1 | 1,4 |
| 24 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 54 | 6 | 11,1 | 1 | 1,9 |
| 25 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 40 | 4 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 26 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 5 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
| 27 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 55 | 6 | 10,9 | 0 | 0,0 |
| 28 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 38 | 4 | 10,5 | 0 | 0,0 |
| 29 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 60 | 7 | 11,7 | 1 | 1,7 |
| 30 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 47 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 31 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 60 | 10 | 16,7 | 1 | 1,7 |
| 32 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 50 | 7 | 14,0 | 1 | 2,0 |
| 33 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 31 | 10 | 32,3 | 1 | 3,2 |
| 34 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 45 | 3 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 35 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 31 | 9 | 29,0 | 0 | 0,0 |
| 36 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 37 | 4 | 10,8 | 1 | 2,7 |
| 37 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 34 | 4 | 11,8 | 0 | 0,0 |
| 38 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 30 | 3 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 39 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 68 | 8 | 11,8 | 2 | 2,9 |
| 40 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 87 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 41 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| 42 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 15 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 43 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 44 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 36 | 5 | 13,9 | 1 | 2,8 |
| 45 | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 14 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 46 | 6020 | ГБУЗ САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ | 980 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 47 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 17 | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 |
| 48 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 30 | 3 | 10,0 | 1 | 3,3 |
|  |  | Всего по 48 ЛПУ | 2735 | 198 | 7,2 | 26 | 1,0 |
|  |  | Итого по 80 ЛПУ | 3467 | 198 | 5,7 | 26 | 0,7 |

Приложение 7

Перечень ЛПУ, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 05.05.2016

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 202 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 1 | 1 |
|  | 902 | ГБУЗ СО «Кинельская ЦБ города и района» | 1 | 0 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 4 | 0 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» | 1 | 1 |
|  | 3302 | ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ» | 1 | 0 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 6 | 7 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 51 | 11 |
|  |  | ИТОГО | 66 | 20 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

3202, 1702 – информации нет, т.к. перезагрузка данных в учреждениях

3202 – информации нет, т.к. перезагрузка данных в учреждении

Приложение 8

Перечень МО, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за март 2016 г. с нарушением срока

| № п/п | Наименование ЛПУ | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская центральная районная больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Большечерниговская центральная районная больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Нефтегорская центральная районная больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Челно-Вершинская ЦРБ" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" | Предоставили отчет с нарушением сроков |