УТВЕРЖДАЮ:

Директор МИАЦ

___________ С.Г. Сорокин

«___» _________ 2014

Ежемесячная комплексная справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области

(июль 2014 г.)

| № | Наименование мероприятия /показателя | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Использование сервиса «Электронная регистратура Самарской области» (ЭР) |
| 1.1 | Количество ЛПУ, не имеющих актуализированного расписания в сервисе ЭР (всего 60 ЛПУ, оказывающих ПМСП) | шт. | 1 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7" - причина отсутствия расписания: технические работы по переносу роутера из поликлиники в стационар. |
| 1.2 | Количество талонов, забронированных гражданами через сервис ЭР Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 33 237; значение за предыдущий период (июнь 2014) – 33 883; значение за аналогичный период прошлого года (июль 2013) - 27 382 | шт. | 50 266 |  |
| 1.3 | Результаты выборочной проверки (в т.ч. выездной) актуализации расписания в сервисе ЭР (проверено 9 ЛПУ, из них расписание имеют 7 ЛПУ, из имеющих расписание актуализируют его 6 ЛПУ) | шт. | 6 | ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №2" на момент выезда «сервер не доступен». Не имеют записи на прием к врачу 2 ЛПУ: - ГБУЗ СО "Тольяттинская станция скорой медицинской помощи"; - ГБУЗ СО "Тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы". |
| 2. Телемедицинские консультации |
| 2.1 | Количество проведенных телемедицинских консультаций за отчетный период (всего запросов отправлено в консультирующие ЛПУ – 10, получено ответов – 2) | шт. | 2 | Приложение 1 |
| 3. Внедрение ПО СВАН: «Стационар» |
| 3.1 | Мониторинг внедрения АС «Стационар» в ЛПУ Самарской области (всего 32 ЛПУ) (% использования функционала системы, от количества ЛПУ (30), внедряющих ПО) | % | 51,3 | В силу организационно-технических причин у всех ЛПУ, кроме ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", не внедрен АРМ врача. По причине перехода на АИС «ИМЦ: Стационар» 2 ЛПУ, не внедрили ПО: - ГБУЗ СО "Кинельская ЦБ города и района"; - ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ". Приложение 2 |
| 4. Внедрение АС «Вакцинопрофилактика» |
| 4.1 | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 25 ЛПУ) |  | 13 | Приложение 3 |
| 5. Анализ медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен |
| 5.1* | Доля медицинских свидетельств о смерти, заполненных без ошибок (проверено за отчетный период - 614, из них с ошибками - 14) | % | 97,7 |  |
| 6. Использование в ЛПУ сервиса «Диспетчерский пункт» (ДП) |
| 6.1 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 2 762; значение за предыдущий период (июнь 2014) – 4 412; значение за аналогичный период прошлого года (июль 2013) – 2 954 | шт. | 5 329 |  |
| 6.2 | Количество талонов, забронированных врачами для своих пациентов через ДП на МРТ, КТ значение за предыдущий период (июнь 2014) – 110 | шт. | 214 |  |
| 7. Результаты выездных обследований состояния информатизации |
| 7.1 | Количество ЛПУ, в которых не запущены в полную эксплуатацию или не используются программные продукты (с указанием программных продуктов и причин) (всего 9 ЛПУ) | шт. | 0 |  |
| 7.2 | Количество ЛПУ, в которых не используется компьютерная техника (с указанием причин) | шт. | 0 |  |
| 8. Сайты ЛПУ |
| 8.1 | Количество учреждений, имеющих сайты (всего 124 медицинских организаций) | шт. | 116 | 8 ЛПУ не имеют сайты Приложение 4 |
| 9. Мониторинги |
| 9.1 | Доля учреждений, предоставивших данные по мониторингу ССЗ за июль 2014г. в срок и без ошибок 58 учреждений (всего 63 ЛПУ) | % | 92,1 | Приложение 5 |
| 10. Эксплуатация АС «Паспорт МУ» |
| 10.1. | Количество учреждений, в которых не назначены ответственные специалисты ЛПУ для заполнения БД АС «Паспорт МУ» по направлениям* по состоянию на 01.08.2014 г. (всего 127 ЛПУ) * согласно приложения № 4 к приказу МЗ СО от 11.112013 № 1515 «О работе с АС «Паспорт МУ» | шт. | 34 | Приложение 6 |
| 10.1. | Количество учреждений, в которых не приступили к заполнению ключевых данных* в АС «Паспорт МУ» по состоянию на 01.08.2014 г. (всего 127 ЛПУ) *НЕ загружены основные средства из бухгалтерских учетных систем в БД АС «Паспорт МУ» | шт. | 0 |  |

Красные значения – обратить внимание

Зеленые значения – положительная динамика

* По пункту 5.1 – с 01.08.2014 мониторинг отменен письмом МЗ СО от 24.07.2014 № 30-15/406, со следующего периода будет проводиться контроль сроков ввода бланков медицинских свидетельств о смерти в АС «Смертность», требование – ввод данных бланка МСС не позднее 3 дней после выдачи по факту смерти.

Приложение 1

Телемедицинские консультации

(информация подготовлена на основании данных, полученных из автоматизированной системы управления «ТМК»)

| № п/п | Запрашивающий ЛПУ | Профиль оказания медицинской помощи | ЛПУ назначенного консультанта | Статус консультации | Ответ на консультацию получен в запрашивающем ЛПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 2 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос принят консультантом | Нет |
| 3 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | Нейрохирургия | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И. КАЛИНИНА" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 4 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 5 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 6 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 7 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 8 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | Кардиология | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И. КАЛИНИНА" | Запрос получен в ЛПУ назнач. консул. | Нет |
| 9 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | Онкология | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Ответ открыт в запрашивающем ЛПУ | Да |
| 10 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | Нейрохирургия | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И. КАЛИНИНА" | Ответ получен запрашивающим ЛПУ | Да |

Приложение 2

Мониторинг внедрения АС «Стационар» в ЛПУ Самарской области

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации | % использования функционала системы | Причины неполного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ «Приемный покой», не проведена конвертация данных за 2014 год из-за проблем в исходных данных, поскольку их специалисты не могут предоставить верную информацию по коечному фонду |
| 2 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 40 | Не установлен АРМ специалисту приемного отделения. Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 3 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 4 | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 5 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 6 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 20 | Проведена конвертация данных за первый квартал 2014 года. |
| 7 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 8 | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 9 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 10 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 11 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 12 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 13 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 14 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 15 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 16 | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 17 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 18 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНОВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 19 | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 20 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 21 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 22 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 23 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 24 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 25 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №1" | 60 | Работают в АРМ «Приемный покой» и в АРМ статистика и экономиста. |
| 26 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №2" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 27 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 28 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №3" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 29 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | 40 | Работают в АРМ статистика и экономиста. |
| 30 | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 100 | Работают в полном объеме |

Приложение 3

Список ЛПУ, не работающих с АС «Вакцинопрофилактика»

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 5 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
| 6 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |
| 7 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
| 8 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" |
| 9 | 5705 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
| 10 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
| 11 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" |
| 12 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
| 13 | 6004 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |

Мероприятия для решения проблем, возникающих при синхронизации данных с АС Вакцинопрофилактика

Для решения проблем по синхронизации данных, подготовленных в МИСах, с данными АС Вакцинопрофилактика, а так же для перехода на единые справочники, разработчиками МИСов и АС Вакцинопрофилактика продолжаются  следующие работы:

- Доработка ПО и конвертации данных для перехода на единые справочники (подготовлен и тестируется конвектор).

- Актуализации справочника закрепления территории за базовыми медучреждениями TMOPLAT.

- На сайт МИАЦ выкладываются справки для мониторинга пополнения базы «Вакцинопрофилактика» сведениями о выполненных в 2014 году прививках.

Приложение 4

Список ЛПУ, у которых нет сайтов по состоянию на 01.08.2014г.

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Наличие сайта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | В разработке |
| 2 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | нет |
| 3 | 3415 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» | нет |
| 4 | 6026 | ГКУЗ СО "ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ" | В разработке |
| 5 | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | нет |
| 6 | 6029 | ГКУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" | нет |
| 7 | 4062 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | нет |
| 8 | 6036 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ" | нет |

Приложение 5

Мониторинг предоставления данных по ССЗ за июль 2014

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| Не предоставили информацию по отчету |
| 1 | 3410 | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ |
| С нарушением сроков сдачи предоставили |
| 1 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Допущены ошибки при сдаче отчетов |
| 1 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
| 5 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |

Приложение 6

| Список учреждений, в которых не назначены ответственные специалисты ЛПУ для заполнения БД АС «Паспорт МУ» по направлениям по состоянию на 01.08.2014 |
| --- |
| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации |
| 1 | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 5 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 6 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 7 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 8 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 9 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 10 | 3115 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 11 | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 12 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 13 | 3414 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 14 | 3415 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
| 15 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 16 | 4006 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| 17 | 4021 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ В.В.БАНЫКИНА" |
| 18 | 4048 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
| 19 | 4050 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 20 | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
| 21 | 4052 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 22 | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
| 23 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
| 24 | 5206 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
| 25 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" |
| 26 | 6007 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО" |
| 27 | 6008 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 28 | 6009 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" |
| 29 | 6010 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 30 | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" |
| 31 | 6015 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 32 | 6021 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 33 | 6030 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ" |
| 34 | 30300 | ГКУ СО "САМАРАФАРМАЦИЯ" |