Ежемесячная справка по реализации мероприятий информатизации здравоохранения Самарской области

с целью выполнения соглашения* и дорожной карты ЕГИСЗ на 2015-2018 гг. (ДК)

(за март 2016 г.)

*Соглашения между Министерством здравоохранения Российской федерации и

Правительством Самарской области «О взаимодействии в сфере развития

Единой государственной информационной системы здравоохранения в 2015-2018 гг.»

| № П/П | Наименование контрольного показателя ДК и мероприятий по внедрению региональных информационных систем | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV ДК Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ |
| 1. п. IV.II.I ДК Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК) |
| 1.1 | Количество государственных МО, подключенных к АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» для передачи оперативной информации (ВИШ МЗ СО) (из 111 МО.), в т. ч.: подключённых к старой версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 1*) с разными объемами передачи информации подключенных к модернизированной версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 2) в части медицинских информационных систем (МИС) * Версия ВИШ 1 постепенно должна перестать использоваться, полностью заместившись ВИШ 2 в срок до 2017 г. | ед. ед. | 110 (99 %) 88 (79 %) | Подключение к ВИШ МЗ СО дает возможность передачи сведений ЭМК в федеральную систему интегрированной ЭМК ЕГИСЗ и создания региональной интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК) Не интегрирована с ВИШ 1 ГБУЗ «Областная клиническая станция переливания крови» В процессах интеграции с ВИШ 2 динамика в настоящее время отсутствует. В ВИШ 2 напрямую передаются сведения ЭМК только из АС «Стационар» и АС «Поликлиника» (разработчик - МИАЦ). ООО «ИМЦ» не исполняет требования по развитию ЕГИСЗ по интеграции с РИЭМК(письмо МЗ СО от 15.01.2015 №30/39) Вывод: это делает невозможным полный оперативный сбор медицинской информации согласно требованиям ДК! |
| 1.2 | Доля МО, передавших сведения в ЕОБД (статистические данные) через ВИШ МЗ СО* за 1 квартал 2016 г. (от 111 МО) * Передача данных в ЕОБД помогает сбору статистических данных в автоматическом режиме в ежеквартальном и ежегодном интервале! В 2015 году передачу стат. данных отрабатывали в рабочем режиме с постепенным увеличением количества МО в: 1 квартале 40% МО 2 квартале 60% МО 3 квартале 75% МО Годовой отчет стат. данных за 2015 г. - 90% МО | % | 100 | Объем передаваемых МО сведений приведен в приложении 1. Вывод: Таким образом, на 1 квартал 2016 года все МО готовы передавать стат. отчетность в режиме автоматической выгрузки. В настоящее время нет необходимости выезда представителей МО в МИАЦ для сдачи и сверки отчета. В дальнейшем МО смогут сдавать стат. отчетность полностью дистанционно, заверив документы электронной подписью. |
| 2. п. IV.II.II ДК Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР) |
| 2.1 | Доля записей на прием к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет), от общего количества записей на прием (план – 6,9%) | % | 7,3 | За 1 кв. 2016 года показатель составил 7,3%, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (6,0%) |
| 2.2 | Количество МО, не имеющих актуализированного расписания в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» и в ФЭР, из числа МО, оказывающих ПМСП (из 60 МО) | ед. | 0 | Данные представлены по результатам еженедельных проверок наличия и состояния расписания 60 МО, оказывающих ПМСП, на Интернет-ресурсах электронной записи на прием к врачу (в марте - 5 проверок) |
| 2.3 | Количество обоснованных обращений граждан об отсутствии расписания врачей в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» или его неактуальности (для 60 МО, оказывающих ПМСП) | ед. | 0 |  |
| 3. п. IV.II.III ДК Прикладные медицинские информационные сиcтемы и системы медицинского электронного документооборота |
| 3.1 Эксплуатация ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения» |
| 3.1.1 | Количество МО, не передавших сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» об административно- хозяйственной деятельности (сведения об оборотах и начислениях сотрудников) за отчетный период «февраль 2016» по состоянию на 01.04.2016 (из 121 МО) | ед. | 2 | 1. ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» 2. ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер». По состоянию на 12.04.2016 информация передана всеми 121 МО |
| 3.1.2 | Количество ЛПУ, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г. (из 113 МО) | ед. | 4 | 1. ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» 2. ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ» 3. ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» 4. ГБУЗ СО «Cанаторий "Самара"» |
| 3.1.3 | Количество МО, не вносящих сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» в подсистеме «Материально-техническое обеспечение» для Федерального регистра медицинского оборудования (из 113 МО) | ед. | 25 | Перечень МО приведен в Приложении 2 |
| 3.2 Эксплуатация ГИС СО «Кадры МУ» |
| 3.2.1 | Количество МО, не актуализирующих сведения в ГИС СО «Кадры МУ» по движению персонала (участковых специалистов) | ед. | 0 | Ввод и актуализация информации в ГИС СО «Кадры МУ» осуществляется МО ежедневно. Со стороны специалистов МЗ СО ведётся жесткий контроль за своевременностью внесения информации в систему. Особое внимание уделяется основным кадровым приказам, на основе которых можно получить информацию по движению персонала (документам о приёме на работу, о кадровом перемещении и увольнении сотрудников). |
| 3.2.2 | Количество МО, которые не в полном объеме заполняют раздел «Кадровый блок» ГИС СО «Кадры МУ» (информация об отпусках по уходу за ребенком и о случаях неявок и болезней сотрудников МО) | ед. | 3 | 1. ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»»; 2. ГБУЗ СО «Тольяттинская дезстанция» ; 3. ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр Ариадна |
| 3.3 Эксплуатация «Региональный архив медицинских изображений» (РАМИ) |
| 3.3.1 | Количество исследований, загруженных в РАМИ за март | ед. | 4918 | Показатель на 11 % выше, чем в феврале 2016 года (4419) Перечень учреждений, передающих изображения в РАМИ, приведен в приложении 3 |
| 3.3.2 | Количество медицинских организаций с отсутствием динамики либо «отрицательной» динамикой загрузки медицинских исследований в РАМИ | ед. | 12 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
| 3.3.3 | Количество и доля МО, имеющих доступ (логин и пароль) в РАМИ (90 МО) | ед. % | 90 100% |  |
| 3.3.4 | Количество МО, использующих медицинские изображения из РАМИ. | ед. |  | Технология мониторинга прорабатывается! |
| 3.4 Эксплуатация АС «Льготное лекарственное обеспечение» |
| 3.4.1 | Доля рецептов по льготному лекарственному обеспечению, передаваемых в аптеки в электронном виде* * выписанные в МО и распечатанные на рецептурном бланке с использованием штрих-кода, по которому считываются в аптеке | % | 100 |  |
| 3.4.2 | Количество и доля рецептов с незаполненным полем «Код диагноза по МКБ-10» | ед. % | 45794 14 | Анализ регистра территориальных льготников по ЛПУ на 01.04.2016 г. приведен в приложении 4. |
| 3.4.3 | Количество и доля рецептов с незаполненными полями данных, позволяющих однозначно идентифицировать личность льготника (ЕНП, данные о документе удостоверяющем личность) | ед. % | 29720 9% |  |
| Эксплуатация других региональных информационных систем, не вошедших в ДК |
| 4.Эксплуатация АС «Стационар» |
| 4.1. 4.2 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов Количество МО с долей ЭИБ менее 50% (по состоянию на 31.03.2016) (из 30 МО) | % ед. | 47,2 16 | Динамика доли ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов Данные о доле ЭИБ в разрезе МО приведены в приложении 5. |
| Эксплуатация АС «Смертность» |
| 5.1. | Количество и доля медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных МСС), введенных в АС «Смертность» с опозданием, от общего числа выданных МСС: за март в течении 2-3 дней за март с опозданием более 3 дней (по состоянию на 5 марта) | ед. % ед. % | 224 6 93 2,5 |  |
| 5.2. | Количество МО, допустивших поздний ввод МСС за март (по состоянию на 04.04.2016) | ед. | 48 | Перечень МО, допустивших поздний ввод МСС, приведен в приложении 6. |
| 6. Мониторинги |
| 6.1. | Количество лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учете у нарколога, не снятые с учета по причине смерти в АС «Поликлиника» | ед. | 76 | Перечень МО, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника» без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 31.03.2016, приведен в приложении 7 |
| 6.2. | Количество и доля учреждений, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за февраль 2016 г. в срок и без ошибок (всего 79 ЛПУ) | ед. % | 62 78,5 | Перечень МО, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за февраль 2016 г. в срок и без ошибок, представлен в приложении 8 |

Приложение 1

Предоставление сведений средствами автоматизированной системы «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области (ВИШ МЗ СО)»

| № п/п | Наименование ЛПУ | Объем передачи данных |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТАП | КВС | РТЛ | СМП | ВП | НАРК | ЛН | ЕОБД |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | - | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | нет | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | нет | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да | - |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | нет | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да | - |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - | - |
|  | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | да | да | - | - | - | - | нет | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬН.МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "АРИАДНА" | да | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | да | - | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | да | - | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СГП № 14" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО «СГКБ № 9» | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | да | да | да | - | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | да | да | да | - | - | - | нет | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | да | - | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | да | да | да | - | - | - | да | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | нет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" | - | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ | да | да | - | - | - | - | - | да |
| Другой формы собственности |
|  | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ | - | - | да | - | - | - | да | - |
|  | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | да | - | да | - | - | - | да | да |
|  | ООО МСЧ № 6 | да | да | да | - | - | - | - | да |
|  | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ" | нет | нет | да | - | - | - | да | да |
|  | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | нет | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГКУЗ СО ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | - | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | да | - | - | - | - | - |
|  | КЛИНИКИ ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (в т.ч. 9401 - ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | да | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ФИЛИАЛ № 3 ФГКУ "354 ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МО РФ | - | - | да | - | - | - | да | - |

Приложение 2

Перечень МО, которые не актуализировали сведения о медицинском оборудовании в АС «Паспорт МУ» для федерального регистра медицинского оборудования

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "РАЧЕЙКА" |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АРИАДНА" |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |

Приложение 3

Перечень учреждений пополнения РАМИ в 2016 году в динамике

|  |  | Кол-во исследований, загруженных в РАМИ в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЛПУ | на 29.02.2016 | на 31.03.2016 |
|  |  | всего | в т. ч. за последний месяц | всего | в т. ч. за последний месяц |
| 1 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 2320 | 1136 | 3782 | 1462 |
| 2 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 1097 | 631 | 2245 | 1148 |
| 3 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 1155 | 591 | 1884 | 729 |
| 4 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 681 | 502 | 1158 | 477 |
| 5 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 941 | 429 | 1027 | 86 |
| 6 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 381 | 173 | 560 | 179 |
| 7 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 304 | 182 | 534 | 230 |
| 8 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 301 | 188 | 462 | 161 |
| 9 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 116 | 95 | 345 | 229 |
| 10 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 213 | 124 | 320 | 107 |
| 11 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 228 | 120 | 238 | 10 |
| 12 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 209 | 127 | 221 | 12 |
| 13 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 40 | 40 | 104 | 64 |
| 14 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 44 | 43 | 45 | 1 |
| 15 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 25 | 25 | 45 | 20 |
| 16 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 22 | 13 | 25 | 3 |
| 17 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 8077 | 4419 | 12995 | 4918 |

Приложение 4

Анализ регистра территориальных льготников на 01.04.2016 г.

| № п/п | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО | Не заполнен код диагноза по МКБ-10 | % записей с пустым кодом диагноза по льготе по заболеванию | Пустые данные о ЕНР, баз.ЛПУ, докум.личности, адресе | % записей с пустыми данными о льготнике (ЕНП и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 329708 | 45794 | 14 | 29720 | 9 |
| 1 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4664 | 1884 | 40 | 765 | 16 |
| 2 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 1294 | 72 | 6 | 106 | 8 |
| 3 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 1754 | 486 | 28 | 259 | 15 |
| 4 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 1480 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| 5 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 1970 | 287 | 15 | 252 | 13 |
| 6 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 7848 | 2503 | 32 | 1456 | 19 |
| 7 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1055 | 298 | 28 | 135 | 13 |
| 8 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 7661 | 54 | 1 | 1237 | 16 |
| 9 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 1746 | 100 | 6 | 182 | 10 |
| 10 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 1631 | 2 | 0 | 38 | 2 |
| 11 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3805 | 1084 | 28 | 503 | 13 |
| 12 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 4404 | 859 | 20 | 849 | 19 |
| 13 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1027 | 277 | 27 | 44 | 4 |
| 14 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 4000 | 1134 | 28 | 645 | 16 |
| 15 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 1421 | 410 | 29 | 238 | 17 |
| 16 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 4518 | 1476 | 33 | 2761 | 61 |
| 17 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2279 | 897 | 39 | 179 | 8 |
| 18 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4454 | 1351 | 30 | 580 | 13 |
| 19 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 4567 | 1114 | 24 | 324 | 7 |
| 20 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 1558 | 44 | 3 | 29 | 2 |
| 21 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 1124 | 3 | 0 | 56 | 5 |
| 22 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 1476 | 343 | 23 | 3 | 0 |
| 23 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1246 | 403 | 32 | 172 | 14 |
| 24 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 1392 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1021 | 463 | 45 | 50 | 5 |
| 26 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 696 | 101 | 15 | 61 | 9 |
| 27 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 6283 | 2161 | 34 | 516 | 8 |
| 28 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 15350 | 6863 | 45 | 3438 | 22 |
| 29 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1644 | 125 | 8 | 49 | 3 |
| 30 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3948 | 38 | 1 | 67 | 2 |
| 31 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1857 | 354 | 19 | 100 | 5 |
| 32 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 3336 | 105 | 3 | 234 | 7 |
| 33 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2238 | 50 | 2 | 117 | 5 |
| 34 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 251 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 583 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 37 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 1805 | 122 | 7 | 336 | 19 |
| 38 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7257 | 1378 | 19 | 684 | 9 |
| 39 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 208 | 135 | 65 | 0 | 0 |
| 40 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 214 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 42 | ООО МСЧ № 6 | 118 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 43 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 10872 | 1204 | 11 | 1 | 0 |
| 44 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 8244 | 81 | 1 | 14 | 0 |
| 45 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | 19102 | 3311 | 17 | 4011 | 21 |
| 46 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 51 | 31 | 61 | 7 | 14 |
| 47 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 5596 | 223 | 4 | 774 | 14 |
| 48 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 13677 | 3287 | 24 | 1748 | 13 |
| 49 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 7722 | 2018 | 26 | 883 | 11 |
| 50 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 1018 | 230 | 23 | 0 | 0 |
| 51 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 8609 | 837 | 10 | 787 | 9 |
| 52 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 8629 | 256 | 3 | 480 | 6 |
| 53 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 4646 | 75 | 2 | 57 | 1 |
| 54 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 6191 | 18 | 0 | 191 | 3 |
| 55 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 8287 | 403 | 5 | 241 | 3 |
| 56 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 5190 | 141 | 3 | 459 | 9 |
| 57 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 6785 | 686 | 10 | 1382 | 20 |
| 58 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 8836 | 1965 | 22 | 681 | 8 |
| 59 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 2662 | 163 | 6 | 45 | 2 |
| 60 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" | 6790 | 698 | 10 | 131 | 2 |
| 61 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 6967 | 1403 | 20 | 2 | 0 |
| 62 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 7545 | 91 | 1 | 518 | 7 |
| 63 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 3254 | 25 | 1 | 72 | 2 |
| 64 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 6620 | 81 | 1 | 13 | 0 |
| 65 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 7540 | 566 | 8 | 121 | 2 |
| 66 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 8419 | 65 | 1 | 124 | 1 |
| 67 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА | 175 | 1 | 1 | 64 | 37 |
| 68 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 927 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД | 6763 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 2298 | 171 | 7 | 0 | 0 |
| 73 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 27439 | 131 | 0 | 9 | 0 |
| 74 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД | 2572 | 468 | 18 | 373 | 15 |
| 75 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 292 | 11 | 4 | 16 | 5 |
| 77 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" | 200 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 248 | 107 | 43 | 4 | 2 |

Приложение 5

Мониторинг использования АИС «Стационар» в ЛПУ Самарской области за период с 01.03.2016 по 31.03.2016

( Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов в МО за отчетный период в динамике)

| № п/п | Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов, % | Изменение ситуации по сравнению с периодом c 01.02.2016 по 29.02.2016, % | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 01.02.2016 по 29.02.2016, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СОКГВВ | 605 | 605 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 254 | 252 | 99,20 | ↓ 0.4 | 99.6 |
| 3 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 192 | 170 | 88.5 | ↑ 9.0 | 79.5 |
| 4 | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 17 | 15 | 88.2 | ↑ 40.4 | 47.8 |
| 5 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 549 | 427 | 77.8 | ↑ 6.2 | 71.6 |
| 6 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 199 | 144 | 72.4 | ↑ 5.3 | 67.1 |
| 7 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 640 | 443 | 69.2 | ↑ 10.6 | 58.6 |
| 8 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 168 | 108 | 64.3 | ↓ 14.7 | 79.0 |
| 9 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 190 | 119 | 62.6 | ↓ 2.2 | 64.8 |
| 10 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 121 | 77 | 63.6 | ↑ 7.9 | 55.7 |
| 11 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 229 | 140 | 61.1 | ↑ 13.6 | 47.5 |
| 12 | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 268 | 151 | 56.3 | ↓ 6.0 | 62.3 |
| 13 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 2066 | 1068 | 51.6 | ↑ 2.7 | 48.9 |
| 14 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 104 | 52 | 50.0 | ↓ 4.1 | 54.1 |
| 15 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 540 | 253 | 46.9 | ↑ 19.9 | 27.0 |
| 16 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 174 | 79 | 45.4 | ↑ 4.9 | 40.5 |
| 17 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 153 | 67 | 43.8 | ↑ 4.5 | 39.3 |
| 18 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 132 | 53 | 40.2 | ↓ 9.4 | 49.6 |
| 19 | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 210 | 81 | 38.6 | ↑ 4.6 | 34.0 |
| 20 | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 261 | 100 | 38.3 | ↓ 4.1 | 42.4 |
| 21 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 226 | 58 | 25.7 | ↓ 1.8 | 27.5 |
| 22 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 692 | 166 | 24.0 | ↑ 0.6 | 23.4 |
| 23 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 169 | 36 | 21.3 | ↓ 8.4 | 29.7 |
| 24 | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 366 | 76 | 20.8 | ↓ 1.2 | 22.0 |
| 25 | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 151 | 21 | 13.9 | ↑ 4.5 | 9.4 |
| 26 | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 177 | 22 | 12.4 | ↑ 1.0 | 11.4 |
| 27 | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 330 | 30 | 9.1 | Возобновили работу в АРМ "Врач профильного отделения" | 0.0 |
| 28 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 91 | 6 | 6.6 | ↓ 2.7 | 9.3 |
| 29 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 513 | 10 | 1.9 | ↓ 3.0 | 4.9 |
| 30 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 455 | 2 | 0.4 | ↓ 0.8 | 1.2 |
|  | ИТОГО: | 10242 | 4831 |  |  |  |

Приложение 6

Перечень МО, допустивших поздний ввод первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) в марте 2016 года (на 05.04.2016)

| № п/п | Наименование МО | Введено всего предварительных и окончательных МСС | Введено с задержкой | Доля введенных с задержкой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 31 | 10 | 32,3 |
| 2 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 43 | 8 | 18,6 |
| 3 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 8 | 1 | 12,5 |
| 4 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 76 | 15 | 19,7 |
| 5 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 12 | 1 | 8,3 |
| 6 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 49 | 1 | 2,0 |
| 7 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 38 | 11 | 28,9 |
| 8 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 12 | 2 | 16,7 |
| 9 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 53 | 7 | 13,2 |
| 10 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 11 | 1 | 9,1 |
| 11 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 7 | 1 | 14,3 |
| 12 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 58 | 3 | 5,2 |
| 13 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 67 | 13 | 19,4 |
| 14 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 22 | 4 | 18,2 |
| 15 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 10 | 1 | 10,0 |
| 16 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 89 | 9 | 10,1 |
| 17 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 12 | 5 | 41,7 |
| 18 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 53 | 19 | 35,8 |
| 19 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 65 | 6 | 9,2 |
| 20 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 10 | 2 | 20,0 |
| 21 | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 2 | 1 | 50,0 |
| 22 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 31 | 1 | 3,2 |
| 23 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 17 | 2 | 11,8 |
| 24 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 125 | 1 | 0,8 |
| 25 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 25 | 1 | 4,0 |
| 26 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 105 | 23 | 21,9 |
| 27 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 19 | 9 | 47,4 |
| 28 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 70 | 15 | 21,4 |
| 29 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 51 | 14 | 27,5 |
| 30 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 39 | 6 | 15,4 |
| 31 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 54 | 5 | 9,3 |
| 32 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 49 | 3 | 6,1 |
| 33 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 52 | 18 | 34,6 |
| 34 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 47 | 7 | 14,9 |
| 35 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 68 | 10 | 14,7 |
| 36 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 32 | 6 | 18,8 |
| 37 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 36 | 2 | 5,6 |
| 38 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 41 | 12 | 29,3 |
| 39 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 50 | 5 | 10,0 |
| 40 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 26 | 7 | 26,9 |
| 41 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 38 | 5 | 13,2 |
| 42 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 51 | 13 | 25,5 |
| 43 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 26 | 5 | 19,2 |
| 44 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 60 | 11 | 18,3 |
| 45 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | 2 | 2 | 100,0 |
| 46 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 27 | 4 | 14,8 |
| 47 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 7 | 2 | 28,6 |
| 48 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 18 | 7 | 38,9 |
|  | Всего по 48 ЛПУ, допустивших поздний ввод | 1894 | 317 | 16,7 |
|  | Итого по 78 ЛПУ | 3740 | 317 | 8,5 |

Приложение 7

Перечень МО, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 31.03.2016

| № п/п | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д-учет | Проф-учет |
| 1 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 1 | 0 |
| 2 | ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» | 2 | 0 |
| 3 | ГБУЗ СО «Кинельская ЦБ города и района» | 0 | 1 |
| 4 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 4 | 0 |
| 5 | ГБУЗ СО "Похвистневская ЦБ города и района" | 2 | 4 |
| 6 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 2 | 1 |
| 7 | ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» | 0 | 1 |
| 8 | ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ» | 1 | 0 |
| 9 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 9 | 3 |
| 10 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 33 | 12 |
|  | ИТОГО | 54 | 22 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

3202 – информации нет, т.к. перезагрузка данных в учреждении

Приложение 8

Перечень МО, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за февраль 2016 г. с нарушением срока или с ошибками

| № п/п | Наименование ЛПУ | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 2 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая центральная районная больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Кинельская центральная больница города и района" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Клявлинская центральная районная больница» | Предоставили отчет с нарушением сроков и с ошибками |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Похвистневская центральная больница города и района" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Приволжская центральная районная больница" | Данные предоставлены с ошибками |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сергиевская центральная районная больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Шенталинская центральная районная больница " | Предоставили отчет с нарушением сроков и с ошибками |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Новокуйбышевская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Сызранская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница №1" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №2" | Данные предоставлены с ошибками |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская детская клиническая больница №1 имени Н.Н.Ивановой" | Данные предоставлены с ошибками |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №5" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района" | Предоставили отчет с нарушением сроков |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический кардиологический диспансер" | Предоставили отчет с нарушением сроков |