Ежемесячная справка по реализации мероприятий информатизации здравоохранения Самарской области

с целью выполнения соглашения* и дорожной карты ЕГИСЗ на 2015-2018 гг. (ДК)

(за май 2016 г.)

*Соглашения между Министерством здравоохранения Российской федерации и

Правительством Самарской области «О взаимодействии в сфере развития

Единой государственной информационной системы здравоохранения в 2015-2018 гг.»

| № п/п | Наименование контрольного показателя ДК и мероприятий по внедрению региональных информационных систем | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV ДК Прикладное обеспечение развития ЕГИСЗ |
| 1. п. IV.II.I ДК Прикладные системы ведения электронных медицинских карт (ЭМК) |
| 1.1 | Количество государственных МО, подключенных к АС «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области» для передачи оперативной информации (ВИШ МЗ СО) (из 111 МО.), в т. ч.: подключённых к старой версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 1*) с разными объемами передачи информации подключенных к модернизированной версии ВИШ МЗ СО (ВИШ 2) в части медицинских информационных систем (МИС) * Версия ВИШ 1 постепенно должна перестать использоваться, полностью заместившись ВИШ 2 в срок до 2017 г. | ед. ед. | 110 (99 %) 88 (79 %) | Подключение к ВИШ МЗ СО дает возможность передачи сведений ЭМК в федеральную систему интегрированной ЭМК ЕГИСЗ и создания региональной интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК) Не интегрирована с ВИШ: 1 ГБУЗ «Областная клиническая станция переливания крови» В процессах интеграции с ВИШ 2 динамика в настоящее время отсутствует. В ВИШ 2 напрямую передаются сведения ЭМК только из АС «Стационар» и АС «Поликлиника» (разработчик - МИАЦ). ООО «ИМЦ» не исполняет требования по развитию ЕГИСЗ по интеграции с РИЭМК (письмо МЗ СО от 15.01.2015 №30/39) Вывод: это делает невозможным полный оперативный сбор медицинской информации согласно требованиям ДК! |
| 2. п. IV.II.II ДК Прикладные системы управления потоками пациентов и функционирования федеральной электронной регистратуры (ФЭР) |
| 2.1 | Доля записей на прием к врачу, зарегистрированных в электронном виде (с использованием сети Интернет), от общего количества записей на прием (план – 6,9%) | % | 7,3 | За апрель 2016 года показатель составил 7,2% |
| 2.2 | Количество МО, не имеющих актуализированного расписания в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» и в ФЭР, из числа МО, оказывающих ПМСП (из 60 МО) | ед. | 4 | Данные представлены по результатам еженедельных проверок наличия и состояния расписания 60 МО, оказывающих ПМСП, на Интернет-ресурсах электронной записи на прием к врачу (в мае - 5 проверок): 1. ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» отсутствует расписание врачей участковой службы 04.05.2016 (трансляция расписания врачей участковой службы ведется с 12.05.2016) 2. ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ расписание отсутствует с 20.05.2016 (причина – выход из строя серверного оборудования ЛПУ, ведутся восстановительные работы) 3. ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» расписание отсутствует 31.05.2016 4. ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» отсутствует расписание 31.05.2016 (трансляция расписания врачей возобновлена 01.06.2016) |
| 2.3 | Количество обоснованных обращений граждан об отсутствии расписания врачей в ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» или его неактуальности (для 60 МО, оказывающих ПМСП) | ед. | 0 |  |
| 3. п. IV.II.III ДК Прикладные медицинские информационные сиcтемы и системы медицинского электронного документооборота |
| 3.1 Эксплуатация ГИС СО «Паспорт медицинского учреждения» |
| 3.1.1 | Количество МО, не передавших сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» об административно- хозяйственной деятельности (сведения об оборотах и начислениях сотрудников) за отчетный период «май 2016» по состоянию на 01.06.2016 (из 121 МО) | ед. | 3 | 6015 ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 6021 ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 1502 ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" |
| 3.1.2 | Количество ЛПУ, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г. (из 113 МО) | ед. | 51 | Перечень ЛПУ, не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г. приведен в приложении 2. |
| 3.1.3 | Количество МО, не вносящих сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» в подсистеме «Материально-техническое обеспечение» для Федерального регистра медицинского оборудования (из 113 МО) | ед. | 37 | Перечень МО, не вносящих сведения в ГИС СО «Паспорт МУ» в подсистеме «Материально-техническое обеспечение» для Федерального регистра медицинского оборудования дан в приложении 3. |
| 3.2 Эксплуатация ГИС СО «Кадры МУ» |
| 3.2.1 | Количество МО, не актуализирующих сведения в ГИС СО «Кадры МУ» по движению персонала (участковых специалистов) | ед. | 0 | Ввод и актуализация информации в ГИС СО «Кадры МУ» по основным кадровым приказам осуществляется МО ежедневно. |
| 3.2.2 | Количество МО, которые не в полном объеме заполняют раздел «Кадровый блок» ГИС СО «Кадры МУ» (информация об отпусках по уходу за ребенком и о случаях неявок и болезней сотрудников МО) | ед. | 6 | 1. ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»»; 2. ГБУЗ СО «Тольяттинская дезстанция»; 3. ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр Ариадна. 4. ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ». 5. ГБУЗ СО «Исаклинская ЦРБ». 6. ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ». |
| 3.3 Эксплуатация «Региональный архив медицинских изображений» (РАМИ) |
| 3.3.1 | Количество исследований, загруженных в РАМИ за май 2016г. | ед. | 5602 | Приложение 4. |
| 3.3.2 | Количество медицинских организаций с отсутствием динамики либо «отрицательной» динамикой загрузки медицинских исследований в РАМИ | ед. | 8 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ |
| 3.3.3 | Количество и доля МО, имеющих доступ (логин и пароль) в РАМИ (90 МО) | ед. % | 90 100 |  |
| 3.3.4 | Количество МО, использующих медицинские изображения из РАМИ. | ед. |  | Технология мониторинга прорабатывается! |
| 3.4 Эксплуатация АС «Льготное лекарственное обеспечение» |
| 3.4.1 | Доля рецептов по льготному лекарственному обеспечению, передаваемых в аптеки в электронном виде* * выписанные в МО и распечатанные на рецептурном бланке с использованием штрих-кода, по которому считываются в аптеке | % | 100 | Анализ регистра территориальных льготников по ЛПУ на 01.06.2016 г. приведен в приложении 5. |
| 3.4.2 | Количество и доля рецептов с незаполненным полем «Код диагноза по МКБ-10» | ед. % | 18282 6% |  |
| 3.4.3 | Количество и доля рецептов с незаполненными полями данных, позволяющих однозначно идентифицировать личность льготника (ЕНП, данные о документе удостоверяющем личность) | ед. % | 18294 6% |  |
| Эксплуатация других региональных информационных систем, не вошедших в ДК |
| 4.Эксплуатация АС «Стационар» |
| 4.1. 4.2 | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших в МО пациентов (в день госпитализации или на следующий день) Количество МО с долей ЭИБ менее 50% (созданных в день госпитализации или на следующий день) (по состоянию на 31.05.2016) (из 30 МО) | % ед. | 49.1 17 | Данные о доле ЭИБ в разрезе МО приведены в приложении 6. |
| Эксплуатация АС «Смертность» |
| 5.1. | Количество и доля медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных МСС), введенных в АС «Смертность» с опозданием, от общего числа выданных МСС: за май в течении 2-3 дней за май с опозданием более 3 дней (по состоянию на 2 июня) | ед. % ед. % | 42 6,7 42 1,1 | Приложение 7: перечень МО, допустивших поздний ввод в апреле 2016 года по состоянию на 02 июня 2016 года |
| 5.2. | Количество МО, допустивших поздний ввод МСС за май (по состоянию на 02.06.2016) | ед. % | 51 65,4 |  |
| 6. Мониторинги |
| 6.1. | Количество лиц, состоящих на диспансерном и профилактическом учете у нарколога, не снятые с учета по причине смерти в АС «Поликлиника» | ед. |  | Результаты сверки данных АС «Поликлиника» и АС «Смертность» по лицам, состоящим на Д и Проф-учете у нарколога по состоянию на 02.06.2016. По результатам сверки – по картам Д-учета выявлено 6438 умерших, из них 52 без отметки о снятии с учета, по картам Проф-учета – 2638 умерших, из них 17 без отметки о снятии с учета. Приложение 8. |
| 6.2. | Количество и доля учреждений, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за апрель 2016 г. в срок и без ошибок (всего 80 ЛПУ) | ед. % | 79 98,75 | Перечень учреждений, предоставивших данные с нарушением сроков, приведены в приложении 9. |

Приложение 1

Предоставление сведений средствами автоматизированной системы «Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения Самарской области (ВИШ МЗ СО)»

| № п/п | Наименование ЛПУ | Объем передачи данных |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТАП | КВС | РТЛ | СМП | ВП | НАРК | ЛН |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | - | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | нет | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | да | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | нет | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | да | да | - | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬН.МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "АРИАДНА" | да | да | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | да | - | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - | - | - | да | - | - | - |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СГП № 14" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО «СГКБ № 9» | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | да | да | да | - | да | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | да | да | да | - | - | - | нет |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да | - | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | - | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" | - | да | - | - | - | - | - |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да | да | - | - | - | да | да |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ | да | да | - | - | - | - | - |
|  | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ | - | - | да | - | - | - | да |
|  | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | да | - | да | - | - | - | да |
|  | ООО МСЧ № 6 | да | да | да | - | - | - | - |
|  | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ" | нет | нет | да | - | - | - | да |
|  | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | нет | да | да | - | - | - | да |
|  | ГКУЗ СО ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | - | нет | - | - | - | - | - |
|  | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | да | - | - | - | - |
|  | КЛИНИКИ ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (в т.ч. 9401 - ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) | да | да | да | - | - | - | да |
|  | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | да | да | да | - | - | - | да |
|  | ФИЛИАЛ № 3 ФГКУ "354 ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МО РФ | - | - | да | - | - | - | да |

Приложение 2

Перечень МО не актуализирующих сведения в модуле «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» согласно приказу №273 от 24.02.2015 г.

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
| 1 | 202, ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |
| 2 | 302, ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" |
| 3 | 402, ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" |
| 4 | 502, ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
| 5 | 602, ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
| 6 | 701, ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
| 7 | 1 002, ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" |
| 8 | 1 102, ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" |
| 9 | 1 202, ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
| 10 | 1 302, ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" |
| 11 | 1 402, ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" |
| 12 | 1 602, ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |
| 13 | 1 802, ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
| 14 | 2 110, ГБУЗ СО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "РАЧЕЙКА" |
| 15 | 3 114, ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
| 16 | 3 202, ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 17 | 3 402, ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
| 18 | 3 413, ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 19 | 3 419, ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
| 20 | 3 421, ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
| 21 | 3 422, ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 22 | 3 501, ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 23 | 3 512, ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
| 24 | 4 003, ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 25 | 4 004, ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 26 | 4 005, ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР |
| 27 | 4 021, ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" |
| 28 | 4 050, ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 29 | 4 051, ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
| 30 | 4 098, ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
| 31 | 4 099, ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
| 32 | 5 003, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" |
| 33 | 5 008, ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
| 34 | 5 206, ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 |
| 35 | 5 401, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
| 36 | 5 403, ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА |
| 37 | 5 501, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
| 38 | 5 602, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" |
| 39 | 5 606, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
| 40 | 5 714, ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА |
| 41 | 5 903, ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
| 42 | 5 905, ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА |
| 43 | 6 004, ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 |
| 44 | 6 007, ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО |
| 45 | 6 008, ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
| 46 | 6 009, ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ |
| 47 | 6 010, ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
| 48 | 6 013, ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА |
| 49 | 6 017, ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ |
| 50 | 6 021, ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 51 | 6 030, ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ |

Приложение 3

Перечень МО, которые не актуализировали сведения о медицинском оборудовании в АС «Паспорт МУ» для федерального регистра медицинского оборудования

| № п/п | Наименование МО |
| --- | --- |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" |
|  | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АРИАДНА" |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ |
|  | ГБУЗ СО САНАТОРИЙ САМАРА Г.КИСЛОВОДСК |

Приложение 4

Перечень учреждений пополнения РАМИ в 2016 году в динамике

|  |  | Кол-во исследований, загруженных в РАМИ в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЛПУ | на 30.04.2016 | на 31.05.2016 |
|  |  | всего | в т. ч. за последний месяц | всего | в т. ч. за последний месяц |
| 1 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | 5357 | 1575 | 7017 | 1660 |
| 2 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 3039 | 794 | 3728 | 689 |
| 3 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 2630 | 746 | 3004 | 374 |
| 4 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 1702 | 544 | 2061 | 359 |
| 5 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1498 | 471 | 1971 | 473 |
| 6 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | 766 | 206 | 1083 | 317 |
| 7 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 722 | 188 | 904 | 182 |
| 8 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 675 | 213 | 809 | 134 |
| 9 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 494 | 149 | 688 | 194 |
| 11 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 472 | 234 | 682 | 210 |
| 19 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 0 | 0 | 545 | 545 |
| 12 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 250 | 29 | 358 | 108 |
| 10 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | 320 | 0 | 320 | 0 |
| 13 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 197 | 93 | 307 | 110 |
| 15 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | 45 | 0 | 164 | 119 |
| 17 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 14 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 45 | 0 | 57 | 12 |
| 16 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 33 | 8 | 45 | 12 |
| 18 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 18245 | 5250 | 23847 | 5602 |

Приложение 5

Анализ регистра территориальных льготников на 01.06.2016 г.

| № п/п | Наименование ЛПУ | Кол-во льготников - ВСЕГО на 01.06.2016г | Не заполнен код диагноза по МКБ-10 | % уменьшения регистра при удалении записей с пустым кодом диагноза по льготе | Пустые данные о ЕНР, баз.ЛПУ, докум.личности, адресе | % уменьшения регистра при удалении записей с пустыми данными о льготнике (ЕНП и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 327158 | 18282 | 6 | 18294 | 6 |
|  | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4189 | 550 | 13 | 551 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 1189 | 2 | 0 | 35 | 3 |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 1710 | 457 | 27 | 133 | 8 |
|  | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 1465 | 4 | 0 | 26 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 1909 | 237 | 12 | 248 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 7263 | 1432 | 20 | 930 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 975 | 243 | 25 | 49 | 5 |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 7346 | 16 | 0 | 76 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 1613 | 30 | 2 | 112 | 7 |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 1576 | 0 | 0 | 27 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3711 | 1021 | 28 | 556 | 15 |
|  | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 4043 | 189 | 5 | 119 | 3 |
|  | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 993 | 55 | 6 | 38 | 4 |
|  | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 3767 | 997 | 26 | 483 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 1379 | 15 | 1 | 122 | 9 |
|  | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 3033 | 65 | 2 | 43 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 2186 | 310 | 14 | 174 | 8 |
|  | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4322 | 77 | 2 | 511 | 12 |
|  | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 4213 | 608 | 14 | 253 | 6 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 1518 | 2 | 0 | 40 | 3 |
|  | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 1085 | 0 | 0 | 19 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 1434 | 79 | 6 | 13 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 1116 | 295 | 26 | 89 | 8 |
|  | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 1314 | 2 | 0 | 20 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 958 | 5 | 1 | 42 | 4 |
|  | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 671 | 22 | 3 | 25 | 4 |
|  | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 5958 | 461 | 8 | 758 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 11818 | 35 | 0 | 504 | 4 |
|  | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 1582 | 122 | 8 | 119 | 8 |
|  | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3921 | 1 | 0 | 9 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 1817 | 71 | 4 | 42 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 3332 | 2 | 0 | 26 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2165 | 20 | 1 | 73 | 3 |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 326 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 553 | 2 | 0 | 9 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 4112 | 159 | 4 | 512 | 12 |
|  | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 6511 | 357 | 5 | 189 | 3 |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 137 | 70 | 51 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" | 202 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|  | ООО МСЧ № 6 | 105 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 12084 | 1155 | 10 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | 7973 | 38 | 0 | 2 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | 18638 | 1639 | 9 | 2634 | 14 |
|  | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 5489 | 106 | 2 | 601 | 11 |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 13020 | 3127 | 24 | 1498 | 12 |
|  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 7222 | 1906 | 26 | 564 | 8 |
|  | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 675 | 62 | 9 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 8461 | 224 | 3 | 734 | 9 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 8770 | 10 | 0 | 277 | 3 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 4486 | 53 | 1 | 28 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 6315 | 14 | 0 | 100 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 8143 | 262 | 3 | 158 | 2 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 5002 | 9 | 0 | 642 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 6712 | 26 | 0 | 852 | 13 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 8901 | 76 | 1 | 414 | 5 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 2680 | 82 | 3 | 1 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 14" | 6718 | 337 | 5 | 78 | 1 |
|  | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 6688 | 52 | 1 | 1601 | 24 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 7444 | 10 | 0 | 18 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 3176 | 9 | 0 | 456 | 14 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 6579 | 7 | 0 | 12 | 0 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 7470 | 307 | 4 | 241 | 3 |
|  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 8444 | 10 | 0 | 17 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | 896 | 0 | 0 | 14 | 2 |
|  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД | 6370 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 2400 | 69 | 3 | 0 | 0 |
|  | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 34698 | 86 | 0 | 0 | 0 |
|  | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД | 2556 | 431 | 17 | 341 | 13 |
|  | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 74 | 31 | 42 | 0 | 0 |
|  | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" | 159 | 1 | 1 | 25 | 16 |
|  | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" | 233 | 97 | 42 | 1 | 0 |

Приложение 6

Мониторинг использования АИС «Стационар» в ЛПУ Самарской области за период с 01.05.2016 по 31.05.2016

( Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов в МО за отчетный период в динамике)

| № п/п | Лечебно-профилактическое учреждение | Поступило больных всего (чел.) | Историй болезни (ЭИБ) создано (шт.) | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов, % | Изменение ситуации по сравнению с периодом c 01.02.2016 по 29.02.2016, % | Доля созданных ЭИБ от числа поступивших пациентов за период c 01.02.2016 по 29.02.2016, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО "Большечерниговская ЦРБ" | 234 | 234 | 100.0 | ↑ 0.5 | 99.5 |
| 2 | ГБУЗ СОКГВВ | 588 | 587 | 99.8 | 0.0 | 99.8 |
| 3 | ГБУЗ СО "Большеглушицкая ЦРБ" | 192 | 167 | 87.0 | ↑ 12.7 | 74.3 |
| 4 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦРБ" | 78 | 67 | 85.9 | ↑ 3.5 | 82.4 |
| 5 | ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" | 197 | 157 | 79.7 | ↑ 0.3 | 79.4 |
| 6 | ГБУЗ СО "Хворостянская ЦРБ" | 167 | 124 | 74.3 | ↑ 4.8 | 69.5 |
| 7 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 1" | 107 | 79 | 73.8 | ↑ 8.5 | 65.3 |
| 8 | ГБУЗ СО "Елховская ЦРБ" | 101 | 74 | 73.3 | ↑ 2.4 | 70.9 |
| 9 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 2" | 517 | 375 | 72.5 | ↓ 2.4 | 74.9 |
| 10 | ГБУЗ СО "Сергиевская ЦРБ" | 574 | 392 | 68.3 | ↑ 0.1 | 68.2 |
| 11 | ГБУЗ СО "Клявлинская ЦРБ" | 199 | 123 | 61.8 | ↓ 1.1 | 62.9 |
| 12 | ГБУЗ СО "Красноармейская ЦРБ" | 206 | 120 | 58.3 | ↑ 20.8 | 37.5 |
| 13 | ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" | 215 | 121 | 56.3 | ↓ 1.5 | 57.8 |
| 14 | ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ" | 1985 | 969 | 48.8 | ↓ 2.9 | 51.7 |
| 15 | ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" | 476 | 228 | 47.9 | ↓ 1.8 | 49.7 |
| 16 | ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ" | 346 | 157 | 45.4 | ↑ 5.5 | 39.9 |
| 17 | ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" | 204 | 78 | 38.2 | ↓ 7.9 | 46.1 |
| 18 | ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" | 204 | 77 | 37.7 | ↓ 4.2 | 41.9 |
| 19 | ГБУЗ СО "Чапаевская ЦГБ" | 801 | 251 | 31.5 | ↑ 9.4 | 21.9 |
| 20 | ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" | 120 | 35 | 29.2 | ↓ 10.4 | 39.6 |
| 21 | ГБУЗ СО "Челно-Вершинская ЦРБ" | 140 | 38 | 27.1 | ↓ 6.2 | 33.3 |
| 22 | ГБУЗ СО "Кинель-Черкасская ЦРБ" | 639 | 159 | 24.9 | ↓ 8.6 | 33.5 |
| 23 | ГБУЗ СО "Камышлинская ЦРБ" | 156 | 37 | 23.7 | ↓ 7.0 | 30.7 |
| 24 | ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ" | 195 | 36 | 18.5 | ↓ 16.6 | 35.1 |
| 25 | ГБУЗ СО "Шигонская ЦРБ" | 145 | 14 | 9.7 | ↓ 1.4 | 11.1 |
| 26 | ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ" | 157 | 15 | 9.6 | ↑ 1.7 | 7.9 |
| 27 | ГБУЗ СО "Борская ЦРБ" | 50 | 4 | 8.0 | ↓ 2.3 | 10.3 |
| 28 | ГБУЗ СО "Сызранская ГБ № 3" | 74 | 1 | 1.4 | ↓ 1.0 | 2.4 |
| 29 | ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ" | 97 | 1 | 1.0 | ↓ 92.3 | 93.3 |
| 30 | ГБУЗ СО "Безенчукская ЦРБ" | 451 | 2 | 0.4 | ↓ 0.3 | 0.7 |
|  | ИТОГО: | 9615 | 4722 |  |  |  |

Приложение 7

Перечень МО, допустивших поздний ввод первоначально выдаваемых медицинских свидетельств о смерти (предварительных и окончательных) в апреле 2016 года (на 02.06.2016)

| № п/п | ЛПУ | Введено всего предварительных и окончательных МСС | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Введено в срок, абс. | Введено в срок, % | Введено с задержкой в 2-3 дня, абс. | Доля МСС, введенных с задержкой в 2-3 дня | Введено с задержкой более 3 дней, абс. | Доля МСС, введенных с задержкой более 3 дней |
|  | № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 13 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 |  |  |
| 2 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 29 | 11 | 37,9 | 2 | 6,9 | 16 | 55,2 |
| 3 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 44 | 41 | 93,2 | 3 | 6,8 |  |  |
| 4 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 14 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 |  |  |
| 5 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 81 | 58 | 71,6 | 21 | 25,9 | 2 | 2,5 |
| 6 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 13 | 12 | 92,3 |  |  | 1 | 7,7 |
| 7 | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 43 | 42 | 97,7 | 1 | 2,3 |  |  |
| 8 | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 44 | 37 | 84,1 | 7 | 15,9 |  |  |
| 9 | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 35 | 33 | 94,3 | 2 | 5,7 |  |  |
| 10 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 22 | 21 | 95,5 | 1 | 4,5 |  |  |
| 11 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 11 | 10 | 90,9 |  |  | 1 | 9,1 |
| 12 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 24 | 23 | 95,8 | 1 | 4,2 |  |  |
| 13 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 18 | 17 | 94,4 | 1 | 5,6 |  |  |
| 14 | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 52 | 45 | 86,5 | 6 | 11,5 | 1 | 1,9 |
| 15 | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | 89 | 76 | 85,4 | 12 | 13,5 | 1 | 1,1 |
| 16 | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 20 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 |  |  |
| 17 | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 15 | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 |  |  |
| 18 | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 116 | 110 | 94,8 | 6 | 5,2 |  |  |
| 19 | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 |  |  |
| 20 | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 44 | 39 | 88,6 | 4 | 9,1 | 1 | 2,3 |
| 21 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 96 | 82 | 85,4 | 14 | 14,6 |  |  |
| 22 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |  |  |
| 23 | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 14 | 13 | 92,9 |  |  | 1 | 7,1 |
| 24 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 96 | 75 | 78,1 | 18 | 18,8 | 3 | 3,1 |
| 25 | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ | 11 | 7 | 63,6 | 3 | 27,3 | 1 | 9,1 |
| 26 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 73 | 52 | 71,2 | 20 | 27,4 | 1 | 1,4 |
| 27 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | 49 | 46 | 93,9 | 3 | 6,1 |  |  |
| 28 | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 43 | 38 | 88,4 | 4 | 9,3 | 1 | 2,3 |
| 29 | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 3 |  |  | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
| 30 | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | 43 | 40 | 93,0 | 3 | 7,0 |  |  |
| 31 | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 64 | 54 | 84,4 | 9 | 14,1 | 1 | 1,6 |
| 32 | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 65 | 55 | 84,6 | 10 | 15,4 |  |  |
| 33 | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | 43 | 34 | 79,1 | 7 | 16,3 | 2 | 4,7 |
| 34 | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 80 | 61 | 76,3 | 17 | 21,3 | 2 | 2,5 |
| 35 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | 40 | 32 | 80,0 | 8 | 20,0 |  |  |
| 36 | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 39 | 37 | 94,9 | 2 | 5,1 |  |  |
| 37 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | 32 | 16 | 50,0 | 15 | 46,9 | 1 | 3,1 |
| 38 | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 26 | 24 | 92,3 | 2 | 7,7 |  |  |
| 39 | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | 27 | 25 | 92,6 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 |
| 40 | 5704 | ГБУЗ СО "СГКБ № 9" | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |  |  |
| 41 | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 37 | 36 | 97,3 | 1 | 2,7 |  |  |
| 42 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 38 | 34 | 89,5 | 4 | 10,5 |  |  |
| 43 | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | 30 | 27 | 90,0 | 3 | 10,0 |  |  |
| 44 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | 66 | 51 | 77,3 | 15 | 22,7 |  |  |
| 45 | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | 54 | 53 | 98,1 |  |  | 1 | 1,9 |
| 46 | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 85 | 84 | 98,8 | 1 | 1,2 |  |  |
| 47 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 |  |  |
| 48 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | 3 |  |  |  |  | 3 | 100,0 |
| 49 | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | 36 | 33 | 91,7 | 3 | 8,3 |  |  |
| 50 | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" | 23 | 19 | 82,6 | 4 | 17,4 |  |  |
| 51 | 9401 | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 33 | 24 | 72,7 | 9 | 27,3 |  |  |
|  |  | Всего по 51 ЛПУ | 2000 | 1701 | 85,1 | 257 | 12,9 | 42 | 2,1 |
|  |  | Итого по 78 ЛПУ | 3808 | 3509 | 92,1 | 257 | 6,7 | 42 | 1,1 |

Приложение 8

Перечень МО, имеющих карты Д и Проф-учета у нарколога в АС «Поликлиника»

без отметки о снятии с учета пациента по факту смерти на 02.06.2016

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование учреждения | Количество наркоманов без отметки о снятии с учета по факту смерти |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д-учет | Проф-учет |
|  | 202 | ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» | 1 | 1 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» | 5 | 0 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» | 1 | 0 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» | 0 | 3 |
|  | 3302 | ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ» | 3 | 1 |
|  | 3413 | ГБУЗ СО «Сызранский наркологический диспансер» | 1 | 0 |
|  | 4004 | ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» | 5 | 2 |
|  | 6025 | ГБУЗ СО «Самарский наркологический диспансер» | 36 | 10 |
|  |  | ИТОГО | 52 | 17 |

Цветом выделены учреждения, по которым нет положительной динамики по снятию с учета среди умерших за неделю.

3202, 1702 – информации нет, т.к. перезагрузка данных в учреждениях

Приложение 9

Перечень МО, предоставивших данные по пилотному мониторингу мероприятий снижения смертности за апрель 2016 г. с нарушением срока или с ошибками

| № п/п | Наименование ЛПУ | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская центральная городская больница" | Предоставили отчет с нарушением сроков; Данные предоставлены с ошибками |